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АДМИНИСТРАЦИЯ БЕЛОГЛИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
БЕЛОГЛИНСКОГО РАЙОНА 

РАСПОРЯЖЕНИЕ


от 25.04.2019									  № 259-р
с. Белая Глина

О подготовке жилищно-коммунального комплекса
и объектов социальной сферы
Белоглинского сельского поселения Белоглинского района
к осенне-зимнему периоду 2019– 2020 годов

Во исполнение распоряжения администрации муниципального образования Белоглинский район от 11 апреля 2018 года № 225-р  «О подготовке жилищно-коммунального комплекса и объектов социальной сферы муниципального образования Белоглинский район к осенне-зимнему периоду 2019– 2020  годов», в целях обеспечения своевременной и качественной подготовки жилищно-коммунального комплекса и социальной сферы к устойчивой работе в осенне-зимний период 2019 – 2020 годов:
1. Образовать комиссию по координации хода подготовки жилищно-коммунального комплекса и объектов социальной сферы Белоглинского сельского поселения Белоглинского района к работе в осенне-зимний период 2019-2020годов (далее – Комиссия) и утвердить её состав (приложение № 1).
2. Утвердить Положение о комиссии по координации хода подготовки жилищно-коммунального комплекса и объектов социальной сферы Белоглинского сельского поселения Белоглинского района к работе в осенне-зимний период 2019 – 2020 годов (приложение № 2).
3. Комиссии:
- всесторонне проанализировать итоги работы жилищно– коммунального комплекса Белоглинского сельского поселения Белоглинского района в осенне-зимний период 2019-2020 годов;
- организовать работу по пропаганде среди населения необходимости установки приборов учета расхода воды и энергоресурсов, а так же утепления оконных, дверных проемов в квартирах, входных дверей в подъездах в целях энергосбережения;
- во взаимодействии с ресурсоснабжающими организациями, организациями коммунальное комплекса, потребителями и исполнителями коммунальных услуг обеспечить выполнение требований, установленных Федеральным законом от 23 ноября 2009 года № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», иными федеральными и краевыми правовыми актами в области энергосбережения;
- во взаимодействии с ресурсоснабжающими организациями, организациями коммунальное комплекса, потребителями и исполнителями коммунальных услуг обеспечить выполнение требований, установленных Федеральным законом от 23 ноября 2009 года № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», иными федеральными и краевыми правовыми актами в области энергосбережения;
- завершить к 01 сентября 2019 года подготовку вышеуказанных мероприятий в поселении к эксплуатации в осенне-зимний период. До 01 сентября 2019 года предоставить паспорт готовности поселения к работе в осенне-зимний период 2019 – 2020 годов по форме согласно приложению № 3 к настоящему распоряжению в отдел строительства, транспорта, связи, дорог, ЖКХ и ТЭК;
- представить к 10 октября 2019 года в отдел строительства, транспорта, связи, дорог, ЖКХ и ТЭК информацию о выполнении мероприятий, предусмотренных настоящим постановлением, для обобщения и последующего представления в краевую межведомственную комиссию.
4. Руководителям муниципального унитарного предприятия «Белоглинский водоканал» (Шульгинов), муниципального унитарного предприятия «Белоглинская теплосистема» (Вожов):
- разработать и утвердить до 07 июня 2019 года планы по подготовке объектов жизнеобеспечения к работе в зимний период 2019– 2020 годов с завершением всех работ до 01 сентября 2019 года. Направить до 07 июня 2019 года планы в отдел строительства, транспорта, связи, дорог, ЖКХ и ТЭК администрации муниципального образования Белоглинский район Е.В.Титяевой и администрацию Белоглинского сельского поселения на имя заместителя главы В.Н.Сало (приложение № 4);
- предусмотреть финансовые средства (при возможности их выделения) с целью подготовки к отопительному сезону для приобретения автономных дизельных электростанций на муниципальные коммунальные объекты;
- обеспечить до 01 сентября 2019 года проверку исправности, комплектности и готовности к работе автономных дизельных электростанций, состоящих на балансе муниципальных организаций, и создание для них запасов горюче-смазочных материалов и укомплектовать персоналом для их эксплуатации;
- обеспечить устранение замечаний Северо-Кавказкого управления Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору в рамках подготовки систем жизнеобеспечения на 2019 – 2020 годы;
4.1. разработать, утвердить и представить до 07 июня 2019 года в отдел строительства, транспорта, связи, дорог, ЖКХ и ТЭК комплексный план по подготовке к зимнему периоду 2019 – 2020 годов с завершением всех работ до 01 сентября 2019 года (приложение № 4);
4.2. обеспечить своевременную и в полном объёме оплату коммунальных услуг, предоставляемых муниципальным организациям бюджетной сферы;
4.3. организовать создание на предприятиях жизнеобеспечения аварийного запаса материально-технических ресурсов для локализации и ликвидации последствий стихийных бедствий и чрезвычайных ситуаций и принимать необходимые меры по его восполнению;
4.4. организовать подготовку аварийных служб, аварийных бригад, специальной техники для ликвидации чрезвычайных ситуаций на объектах жизнеобеспечения;
4.5. обеспечить разработку планов мероприятий по подготовке к отопительному сезону организациями всех форм собственности, осуществляющими обеспечение энергоресурсами потребителей и организовать выполнение мероприятий, предусмотренных этими планами;
4.6. разработать планы взаимодействия тепло-, водо-, электро-, газоснабжающих и других организаций независимо от их ведомственной принадлежности в случаях внезапного отключения подачи электроэнергии, газа, тепла, воды, а также оперативной локализации и уменьшения ущерба в случае возникновения стихийных бедствий и согласовать их со всеми заинтересованными организациями;
4.7. представить в отдел строительства, транспорта, связи, дорог, ЖКХ и ТЭК до 26 июня 2018 года данные о потребности сельских поселений в твёрдом и жидком топливе на отопительный сезон 2019 – 2020 годов, а также до 25 августа 2019 года – сведения о созданных запасах топлива на осенне-зимний период, включая обеспеченность населения;
5. Директору муниципального казенного учреждения «Белоглинское хозяйственное объединение» (Понамарев):
- организовать подготовку дорожной и специальной техники по уборке и расчистке снега, создание необходимых запасов песко-соляной смеси для посыпки дорог местного значения и тротуаров;
6. Контроль за выполнением настоящего распоряжения оставляю за собой.
7. Распоряжение вступает в силу со дня его подписания.


Глава Белоглинского сельского
поселения Белоглинского района						   А.В.Тубаев







                                                                     
              



                                                                                       Приложение 1
                                                                           к распоряжению администрации
                                                                         Белоглинского сельского поселения
                                                                                  Белоглинского района
                                                                             от _______2019 года № ____-р
СОСТАВ
комиссии по координации хода подготовки жилищно-коммунального 
комплекса и объектов социальной сферы Белоглинского сельского поселения  Белоглинского района к работе в осенне-зимний период 2019-2020 годов

Тубаев Алексей                  глава Белоглинского сельского поселения,
Владимирович                    председатель комиссии;

Кабашная Екатерина
Александровна                  секретарь комиссии

Члены комиссии:

Сало Владимир                  заместитель главы Белоглинского сельского поселения Николаевич                      


Андросов Александр          директор МУП «Санитарная очистка»
Валерьевич


Вожов Юрий                        директор МУП «Белоглинская теплосистема»
Алексеевич

Шульгинов Алексей                директор МУП «Белоглинский водоканал»
Валерьевич


Васильев Денис                     депутат Совета Белоглинского сельского поселения
Владимирович


Понамарев Александр           директор муниципального казенного учреждения 
Геннадьевич                          «Белоглинское хозяйственное объединение».

Сорокин Василий
Сергеевич                             техник по метрологии Белоглинского участка
                                              «Газпром Межрегионгаз Краснодар»

Глава Белоглинского сельского
поселения Белоглинского района						А.В.Тубаев

Приложение № 2
                                                                            к распоряжению администрации
Белоглинского сельского поселения
Белоглинского района
от 25.04.2019 года № 259- р


ПОЛОЖЕНИЕ 
о комиссии по координации хода подготовки жилищно-коммунального 
комплекса и объектов социальной сферы Белоглинского сельского поселения
Белоглинского района к работе в осенне-зимний период 2019 – 2020 годов

1. Общие положения

1.1. Комиссия по координации хода подготовки жилищно-коммунального комплекса и объектов социальной сферы Белоглинского сельского поселения Белоглинского района к работе в осеннее- зимний период 2019– 2020 годов (далее– Комиссия) создаётся в целях организации взаимодействия по вопросам подготовки объектов жилищно-коммунального комплекса и объектов социальной сферы района к работе в осенне-зимний период 2019 – 2020 годов.
1.2. Состав Комиссии утверждается главой Белоглинского сельского поселения Белоглинского района по представлению заместителя председателя Комиссии.
1.3. Комиссия в своей деятельности руководствуется Конституцией Российской Федерации, федеральными законами, постановления, распоряжения Правительства Российской Федерации, законами Краснодарского края, постановлениями, распоряжениями главы администрации (губернатора) Краснодарского края, постановлениями Законодательного Собрания Краснодарского края, распоряжениями, постановлениями администрации Белоглинского сельского поселения Белоглинского района, а также настоящим Положением.

2. Права Комиссии

2.1. Комиссия подводит итоги работы, проведённой администрацией Белоглинского сельского поселения Белоглинского района, по выполнению решений Комиссии.
2.2. Комиссия для осуществления возложенных на неё функций имеет право в установленном законодательством порядке:
запрашивать и получать от федеральных органов государственной власти, органов государственной власти Краснодарского края, органов местного самоуправления муниципального образования Белоглинский район, а также организаций и должностных лиц необходимую для деятельности информацию по вопросам, отнесённым к её компетенции;
заслушивать представителей органов местного самоуправления власти муниципального образования Белоглинский район по вопросам, отнесённым к её компетенции.

3. Организация и обеспечение деятельности Комиссии

3.1. Комиссия осуществляет свою деятельность на принципах равноправия её членов, коллегиальности принятия решений и гласности.
3.2. Заседания Комиссии проводятся по мере необходимости, но не реже одного раза в месяц.
Заседаниями Комиссии руководит председатель Комиссии, а в его отсутствие – один из заместителей.
Заседание Комиссии правомочно, если на нём присутствует более половины членов Комиссии.
3.3. Решения принимаются большинством голосов присутствующих на заседании членов Комиссии и оформляются в виде протоколов заседаний, которые подписывает председатель Комиссии или его заместитель, председательствовавший на заседании, и носят рекомендательный характер.
При равном количестве голосов право решающего голоса принадлежит председателю Комиссии, при его отсутствии – заместителю председателя.
Решения Комиссии доводятся до администрации муниципального образования Белоглинский район и органов местного самоуправления муниципального образования Белоглинский район в течении 14 рабочих дней в виде выписки из протоколов заседаний Комиссии в целях их учёта при подготовке проектов нормативных правовых актов и иных решений, связанных с подготовкой объектов жилищно-коммунального хозяйства и социальной сферы края к работе в осенне-зимние периоды.
3.4. Комиссия осуществляет свою деятельность в соответствии с утверждённым председателем Комиссии графиком.
3.5. Оповещение членов Комиссии о времени и месте проведения заседаний, а также оформление протоколов указанных заседаний осуществляется ответственным секретарём Комиссии.
3.6. В порядке подготовки заседаний все члены Комиссии представляют председателю Комиссии информацию о проделанной работе не позднее чем за семь дней до начала заседания Комиссии.
3.7. Организационное, материально-техническое, документационное и правовое обеспечение деятельности Комиссии осуществляет администрация Белоглинского сельского поселения Белоглинского района.



Глава Белоглинского сельского
поселения Белоглинского района						А.В.Тубаев



       Приложение № 3
                                                                                        к распоряжению администрации
                                                                                    Белоглинского  сельского поселения 
                                                                                                  Белоглинского района
от 25.04.2019 года № 259-р


УТВЕРЖДАЮ


(глава сельского поселения)


(подпись)


(число, месяц, год)



ПАСПОРТ

готовности сельского поселения
___________________________
к работе в осенне-зимний период 2019-2020 годов


















                       Адрес: _________________________________________
                       ________________________________________________
                       Дата ___________________________

            
	№ п/п
	Показатель 
	Единица измерения
	Задание (план)
	Факт 
	Готовность, %

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	1
	Жилищный фонд - всего
	ед.
тыс.м2
	
	
	

	
	в том числе МКД с ЦО
	ед.
тыс.м2
	
	
	

	2
	Котельные - всего
	ед.
	
	
	

	
	в том числе муниципальные
	ед.
	
	
	

	3
	Тепловые сети (в двухтрубном исчислении) – всего 
	км
	
	
	

	
	в том числе муниципальные
	км
	
	
	

	4
	Центральные тепловые пункты – всего 
	ед.
	
	
	

	
	в том числе муниципальные
	ед.
	
	
	

	5
	Газопроводы 
	км
	
	
	

	6
	Готовность к работе:
	
	
	
	

	
	сети водопровода
	км
	
	
	

	
	водопроводные насосные станции
	ед.
	
	
	

	
	водозаборные сооружения
	ед./м3/сут.
	
	
	

	
	сети канализации
	км
	
	
	

	
	очистные сооружения
	ед./м3/сут.
	
	
	

	7
	Песко-соляная смесь
	тонн
	
	
	

	8
	Специальная уборочная техника
	ед.
	
	
	

	9
	Капитальный ремонт дорог и тротуаров
	тыс.м2
	
	
	

	10
	Капитальный ремонт жилищного фонда
	ед./ тыс.м2
тыс. руб.
	
	
	

	11
	Воздушные линии 0,4-10 кВ
	км
	
	
	

	12
	Трансформаторные подстанции и распределительные пункты
	шт.
	
	
	

	13
	Ремонт и замена котлов
	ед.
	
	
	

	14
	Ремонт и замена тепловых сетей
	км/км
	
	
	

	15
	Ремонт и замена водопроводных и канализационных сетей
	км/км
	
	
	

	16
	Замена проводов и опор ВЛ
	км/ шт.
	
	
	

	17
	Ремонт силовых трансформаторов
	ед.
	
	
	

	18
	Обрезка ветвей деревьев в зоне линий электропередач
	км
	
	
	

	19
	Укомплектованность аварийного запаса материально-технических ресурсов
	%
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	20
	Автономные дизельные электростанции
	ед.
	
	
	

	21
	Мостовые сооружения
	ед.
	
	
	

	22
	Заготовка топлива для котельных:
	
	
	
	

	
	уголь
	тонн
	
	
	

	
	жидкое топливо:
	
	
	
	

	
	мазут
	тонн
	
	
	

	
	печное
	тонн
	
	
	

	
	дрова
	м3
	
	
	

	23
	Заготовка топлива населением:
	
	
	
	

	
	уголь
	тонн
	
	
	

	
	дрова
	м3
	
	
	

	24
	Резервные топливные хозяйства
	ед.
	
	
	

	
	суммарная вместимость
	тонн
	
	
	

	
	заготовлено топлива
	тонн
	
	
	




Председатель комиссии
органа местного самоуправления:

Члены комиссии:





Примечания:
1. К паспорту готовности прилагается пояснительная записка. 
2. В пункте 1 указываются многоквартирные жилые дома на территории сельского поселения.
3. В пункте 2 указываются котельные, предназначенные для отопления жилищного фонда и объектов социальной сферы независимо от ведомственной принадлежности.
4. В пункте 22 указываются потребность на сезон и фактические запасы топлива для муниципальных отопительных котельных (ЖКХ, социальной сферы).




Заместитель главы Белоглинского сельского 
поселения Белоглинского района							В.Н.Сало

Приложение № 4
к распоряжению администрации Белоглинского сельского
                                                                                                                                                       поселения Белоглинского района
от 25.04.2019 года № 259-р


УТВЕРЖДАЮ:
                                                                                                                                                  Глава Белоглинского сельского 
                                                                                                                                                   поселения Белоглинского района

____________________ А.В.Тубаев
"___" ___________ 2019 г.


КОМПЛЕКСНЫЙ ПЛАН
по подготовке Белоглинского сельского поселения Белоглинского района
к осенне-зимнему периоду 2019-2020 годов

	№ п/п
	Наименование мероприятия
	Ед. измер.
	Кол-во
	Необходимо денежных средств всего, тыс.руб.
	План, тыс. руб.
	в том числе, тыс.руб.:
	Ф.И.О. ответственного за исполнение

	
	
	
	
	
	
	из местного бюджета
	из краевого бюджета
	из федерального бюджета
	средства предприятия
	

	1
	Мероприятия по подготовке к ОЗП систем теплоснабжения

	1.1. Ремонт, реконструкция, строительство котельных

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	ИТОГО:
	 
	 
	
	
	
	
	
	
	

	
	1.2. Ремонт, реконструкция, строительство тепловых сетей

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	ИТОГО:  
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.3. Приобретение топлива

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	ИТОГО:
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	1.4. Проверка приборов учета

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	ИТОГО:  
	 
	 
	
	
	
	
	
	
	

	
	1.5. Выполнение предписаний СКУ Ростехнадзора

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	ИТОГО:
	 
	 
	
	
	
	
	
	
	

	
	Итого по 
разделу
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2 Мероприятия по подготовке к ОЗП систем теплоснабжения учреждений социальной защиты населения

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Итого по
разделу:
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3 Мероприятия по подготовке к ОЗП систем теплоснабжения учреждений здравоохранения

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Итого по 
разделу:
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	4 Мероприятия по подготовке к ОЗП систем теплоснабжения учреждений образования

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Итого по 
разделу
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	5. Мероприятия по подготовке к ОЗП систем теплоснабжения учреждений культуры

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Итого по 
разделу
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	6. Мероприятия по подготовке к ОЗП систем водоснабжения и водоотведения

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Итого по 
разделу
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	7. Мероприятия по подготовке к ОЗП жилищного фонда

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Итого по 
разделу
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	8. Мероприятия по подготовке к ОЗП систем электросетевого комплекса

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Итого по 
разделу
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	9. Мероприятия по подготовке к ОЗП систем газового хозяйства

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Итого по 
разделу
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	10. Мероприятия по подготовке к ОЗП специальной техники и регентов

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	



Составил:
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Заместитель главы Белоглинского сельского
поселения Белоглинского района                                                                                                                                      В.Н.Сало
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