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АДМИНИСТРАЦИЯ БЕЛОГЛИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
БЕЛОГЛИНСКОГО РАЙОНА

                                         ПОСТАНОВЛЕНИЕ (проект)

от  __.___.2022                                                                                              № ___

с. Белая Глина
	
Об утверждении порядка проведения проверки инвестиционных проектов на предмет эффективности использования средств бюджета
Белоглинского сельского поселения Белоглинского района»

	Руководствуясь статьями 79, 80 Бюджетного кодекса Российской Федерации, в соответствии со статьей 14 Федерального закона от 25 февраля 1999 г. № 39-ФЗ «Об инвестиционной деятельности в Российской Федерации, осуществляемой в форме капитальных вложений», постановлением главы администрации (губернатора) Краснодарского края от 3 июня 2010 г. № 426 «О порядке проведения проверки инвестиционных проектов на предмет эффективности использования средств краевого бюджета, направляемых на капитальные вложения», руководствуясь статьей 60 Устава Белоглинского сельского поселения Белоглинского района, постановляю:
1.Утвердить:
 1)	Правила проведения проверки инвестиционных проектов на предмет эффективности использования средств бюджета Белоглинского сельского поселения Белоглинского района, направляемых на капитальные вложения (приложение №1);	
2)	Методику оценки эффективности использования средств бюджета Белоглинского сельского поселения Белоглинского района, направляемых на капитальные вложения (приложение № 2);
3)	Порядок ведения реестра инвестиционных проектов, получивших положительное заключение об эффективности использования средств бюджета Белоглинского сельского поселения Белоглинского района, направляемых на капитальные вложения (приложение № 3).
2. Главному специалисту администрации Белоглинского сельского поселения Белоглинского района Мерецкому А.И. обнародовать настоящее постановление и разместить на официальном сайте администрации Белоглинского сельского Белоглинский район в сети «Интернет» (www.admbelog.ru).
3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на Заместитель главы, начальник отдела строительства, транспорта, связи, дорог, ЖКХ и ТЭК отдела архитектуры и градостроительства В.Н. Сало.        
4. Постановление вступает в силу со дня его опубликования.


Глава Белоглинского сельского 
поселения Белоглинского района		                                 А.Г.Слюсаренко








Приложение № 1
УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением администрации Белоглинского сельского поселения Белоглинского района 
от _________20____ №____
ПРАВИЛА
проведения проверки инвестиционных проектов на предмет
эффективности использования средств бюджета
Белоглинского сельского поселения Белоглинского района,
направляемых на капитальные вложения

1.	Общие положения
1.1.	Настоящие Правила определяют порядок проведения проверки инвестиционных проектов, предусматривающих строительство, реконструкцию, в том числе с элементами реставрации, техническое перевооружение объектов капитального строительства, приобретение объектов недвижимого имущества, финансовое обеспечение которых полностью или частично осуществляется из бюджета Белоглинского сельского поселения Белоглинского района (в том числе средств бюджетов других уровней) (далее - средства местного бюджета), на предмет эффективности использования средств местного бюджета, направляемых на капитальные вложения (далее - Проверка).
1.2.	Целью проведения проверки является оценка соответствия инвестиционного проекта установленным настоящими Правилами качественным и количественным критериям и предельному (минимальному) значению интегральной оценки эффективности использования средств местного бюджета, направляемых на капитальные вложения (далее - интегральная оценка) в целях реализации указанного проекта.
1.3.	Проверка проводится для принятия в соответствии с нормативными правовыми актами администрации Белоглинского сельского поселения Белоглинского района решения о предоставлении средств местного бюджета:
а) для осуществления бюджетных инвестиций в объекты капитального строительства муниципальной собственности Белоглинского сельского поселения Белоглинского района, по которым:
подготовка (корректировка) проектной документации (включая проведение инженерных изысканий, выполняемых для подготовки такой проектной документации), на строительство, реконструкцию, в том с элементами реставрации, техническое перевооружение осуществляется с использованием средств местного бюджета; 
проектная документация на строительство, реконструкцию, в том с эле-ментами реставрации, и техническое перевооружение разработана и утверждена застройщиком (заказчиком) или будет разработана без использования средств местного бюджета, либо по которым планируется безвозмездная передача прав на использование проектной документации, разработанной без использования средств районного бюджета;
б) для осуществления бюджетных инвестиций на приобретение объектов недвижимого имущества в муниципальную собственность Белоглинского сельского поселения Белоглинского района;
в) в виде субсидий муниципальным бюджетным учреждениям Белоглинского сельского поселения Белоглинского района, муниципальным автономным учреждениям Белоглинского сельского поселения Белоглинского района и муниципальным унитарным предприятиям Белоглинского сельского поселения Белоглинского района на осуществление капитальных вложений в объекты капитального строительства муниципальной собственности Белоглинского сельского поселения Белоглинского района, по которым:
подготовка (корректировка) проектной документации, проведение инженерных изысканий, выполняемых для подготовки такой проектной документации, на строительство, реконструкцию, в том числе с элементами реставрации, техническое перевооружение осуществляется с использованием средств местного бюджета;
проектная документация на строительство, реконструкцию, в том числе с элементами реставрации, техническое перевооружение разработана и утверждена застройщиком (заказчиком) или будет разработана без использования средств местного бюджета;
г) в виде субсидий муниципальным бюджетным учреждениям Белоглинского сельского поселения Белоглинского района, муниципальным автономным учреждениям Белоглинского сельского поселения Белоглинского района и муниципальным унитарным предприятиям Белоглинского сельского поселения Белоглинского района на осуществление капитальных вложений на приобретение объектов недвижимого имущества в муниципальную собственность Белоглинского сельского поселения Белоглинского района;
д) для осуществления бюджетных инвестиций в объекты капитального строительства, находящиеся в собственности юридических лиц, не являющихся муниципальными учреждениями и муниципальными унитарными предприятиями (далее - организации), проектная документация на строительство, реконструкцию, в том числе с элементами реставрации, и техническое перевооружение которых подлежит разработке (разработана) без использования средств местного бюджета, а также на приобретение объектов недвижимого имущества в собственность указанных организаций;
е) в виде субсидий юридическим лицам, 100 процентов акций (долей) которых принадлежит Белоглинского сельского поселения Белоглинского района, на осуществление капитальных вложений в объекты капитального строительства, находящиеся в собственности указанных юридических лиц, по которым:
подготовка (корректировка) проектной документации (включая проведение инженерных изысканий, выполняемых для подготовки такой проектной документации) на строительство, реконструкцию, в том числе с элементами реставрации, и техническое перевооружение осуществляется с использованием средств местного бюджета;
проектная документация на строительство, реконструкцию, в том числе с элементами реставрации, и техническое перевооружение разработана и утверждена застройщиком (заказчиком) или будет разработана без использования средств местного бюджета;
ж) в виде субсидий юридическим лицам, 100 процентов акций (долей) которых принадлежит Белоглинского сельского поселения Белоглинского района, на приобретение ими объектов недвижимого имущества.
1.4.	Проверка осуществляется в отношении инвестиционных проектов, указанных в пункте 1.1 настоящих Правил, в случае, если их сметная стоимость или предполагаемая (предельная) стоимость объекта капитального строительства либо стоимость приобретения объекта недвижимого имущества (рассчитанная в ценах соответствующих лет) превышает 4 млрд, рублей, и по решению главы Белоглинского сельского поселения Белоглинского района независимо от их сметной стоимости или предполагаемой (предельной) стоимости объекта капитального строительства либо стоимости приобретения объекта недвижимого имущества (рассчитанной в ценах соответствующих лет).
[bookmark: _GoBack]После регистрации специалистом администрации и визирования главой Белоглинского сельского поселения Белоглинского района инвестиционного проекта, его проверка осуществляется финансовым отделом администрации Белоглинского сельского поселения Белоглинского района, в соответствии с Методикой оценки эффективности использования средств бюджета Белоглинского сельского поселения Белоглинского района, направляемых на капитальные вложения (далее – Методика).
Проверка осуществляется на основании исходных данных для расчета интегральной оценки и расчета интегральной оценки, проведенной главным распорядителем (предполагаемым главным распорядителем) бюджетных средств (далее - Заявитель), в соответствии с Методикой.
Интегральная оценка проводится в отношении инвестиционных проектов, указанных в пункте 1.1 настоящих Правил, независимо от сметной стоимости или предполагаемой (предельной) стоимости объекта капитального строительства либо стоимости приобретения объекта недвижимого имущества. Результаты интегральной оценки, проведенной Заявителем, и исходные данные для ее проведения представляются в Уполномоченный орган для информации.
1.5.	Плата за проведение проверки не взимается.
1.6.	Уполномоченный орган ведет в установленном порядке реестр инвестиционных проектов, получивших положительное заключение об эффективности использования средств бюджета Белоглинского сельского поселения Белоглинского района, направляемых на капитальные вложения.
2. Критерии оценки эффективности использования средств бюджета Белоглинского сельского поселения Белоглинского района, направляемых на капитальные вложения.
2.1. Проверка осуществляется на основе следующих качественных критериев оценки эффективности использования средств местного бюджета, направляемых на капитальные вложения (далее - качественные критерии):
а) наличие четко сформулированной цели инвестиционного проекта с определением количественного показателя (показателей) результатов его осуществления;
б) соответствие цели инвестиционного проекта приоритетам и целям, определенным в плане социально-экономического развития Белоглинского сельского поселения Белоглинского района, целям и задачам, определенным в соответствующей муниципальной программе Белоглинского сельского поселения Белоглинского района;
в) комплексный подход к реализации конкретной проблемы в рамках инвестиционного проекта во взаимосвязи с мероприятиями соответствующих муниципальных программ Белоглинского сельского поселения Белоглинского района, ведомственных целевых программ Белоглинского сельского поселения Белоглинского района;
г) необходимость строительства, реконструкции, в том числе с элементами реставрации, и технического перевооружения объекта капитального строительства либо необходимость приобретения объекта недвижимого имущества, создаваемого (приобретаемого) в рамках инвестиционного проекта, в связи с осуществлением соответствующими отраслевыми (функциональными) и территориальными органами администрации Белоглинского сельского поселения Белоглинского района полномочий, отнесенных к предмету их ведения. Проверка по этому критерию в отношении объектов недвижимого имущества осуществляется путем обоснования необходимости приобретения объекта недвижимого имущества и невозможности строительства объекта капитального строительства, а также обоснования выбора данного объекта недвижимого имущества, планируемого к приобретению (в случае приобретения конкретного объекта недвижимого имущества). Кроме того, в случае приобретения объекта недвижимого имущества в муниципальную собственность проверка по этому критерию также включает подтверждение организационно- правового отдела  администрации Белоглинского сельского поселения Белоглинского района об отсутствии в казне Белоглинского сельского поселения Белоглинского района объекта недвижимого имущества, пригодного для использования его в целях, для которых он приобретается, и обоснование нецелесообразности или невозможности получения такого объекта во владение и пользование по договору аренды;
д) отсутствие в достаточном объеме замещающей продукции (работ и услуг), производимой иными организациями;
е) обоснование необходимости реализации инвестиционного проекта с привлечением средств местного бюджета;
ж) наличие муниципальных программ Белоглинского сельского поселения Белоглинского района, ведомственных целевых программ Белоглинского сельского поселения Белоглинского района и муниципальных нормативных правовых актов, реализуемых за счет средств местного бюджета, предусматривающих строительство, реконструкцию, в том числе с элементами реставрации, техническое перевооружение объектов капитального строительства муниципальной собственности Белоглинского сельского поселения Белоглинского района, либо приобретение объектов недвижимого имущества в муниципальную собственность, осуществляемые в рамках инвестиционных проектов;
з) целесообразность использования при реализации инвестиционного проекта дорогостоящих строительных материалов, художественных изделий для отделки интерьеров и фасада, машин и оборудования;
и) наличие положительного заключения государственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий в отношении объектов капитального строительства, указанных в абзаце третьем подпункта «а», абзаце третьем подпункта «в», подпункте «д», абзаце третьем подпункта «е» пункта 1.3 настоящих Правил, за исключением объектов капитального строительства, в отношении которых в установленном законодательством Российской Федерации порядке не требуется получения заключения государственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий, а также за исключением инвестиционных проектов, по которым подготавливается решение о предоставлении средств местного бюджета на подготовку проектной документации и проведение инженерных изысканий, выполняемых для подготовки такой проектной документации, либо о предоставлении средств местного бюджета на условиях софинансирования на реализацию инвестиционных проектов, проектная документация по которым будет разработана без использования средств местного бюджета;
к) обоснование невозможности или нецелесообразности применения экономически эффективной проектной документации повторного использования объекта капитального строительства, аналогичного по назначению и проектной мощности, природным и иным условиям территории, на которой планируется осуществлять строительство, информация о которой включена в единый государственный реестр заключении экспертизы проектной документации объектов капитального строительства, в отношении объектов капитального строительства, указанных в абзаце втором подпункта «а», абзаце втором подпункта «в» и абзаце втором подпункта «е» пункта 1.3 настоящих Правил.
Качественные критерии, предусмотренные в подпунктах «и» и «к» пункта 2.1 настоящих Правил, не применяются для случаев приобретения объектов недвижимого имущества.
2.2. Инвестиционные проекты, соответствующие качественным критериям, подлежат дальнейшей проверке на основе следующих количественных критериев оценки эффективности использования средств местного бюджета, направляемых на капитальные вложения (далее - количественные критерии):
а) значения количественных показателей (показателя) результатов реализации инвестиционного проекта;
б) отношение сметной стоимости или предполагаемой (предельной) стоимости объекта капитального строительства либо стоимости приобретения объекта недвижимого имущества, входящих в состав инвестиционного проекта, к значениям количественных показателей (показателя) результатов реализации инвестиционного проекта;
в) наличие потребителей продукции (услуг), создаваемой в результате реализации инвестиционного проекта, в количестве, достаточном для обеспечения проектируемого (нормативного) уровня использования проектной мощности объекта капитального строительства (мощности приобретаемого объекта недвижимого имущества);
г) отношение проектной мощности создаваемого (реконструируемого) объекта капитального строительства (мощности приобретаемого объекта недвижимого имущества) к мощности, необходимой для производства продукции (услуг) в объеме, предусмотренном для обеспечения муниципальных нужд;
д) обеспечение планируемого объекта капитального строительства (объекта недвижимого имущества) инженерной и транспортной инфраструктурой в объемах, достаточных для реализации инвестиционного проекта;
е) наличие положительного заключения государственной экспертизы проектной документации в части проверки достоверности определения сметной стоимости строительства объектов капитального строительства в случаях, установленных частью 2 статьи 8(3) Градостроительного кодекса Российской Федерации.
2.3.	Проверка по качественному критерию, предусмотренному подпунктом «з» пункта 2.1 настоящих Правил, в отношении объектов капитального строительства, осуществляется путем сравнения инвестиционных проектов с проектами-аналогами.
Для проведения указанной проверки заявитель представляет документально подтвержденные сведения о проектах-аналогах, реализуемых (или реализованных) в Белоглинского сельского поселения Белоглинского района, Краснодарском крае, Российской Федерации или (в случае отсутствия проектов-аналогов, реализуемых на территории Российской Федерации) в иностранном государстве. При выборе проекта-аналога заявитель должен обеспечить максимальное совпадение характеристик объекта капитального строительства, создаваемого в соответствии с инвестиционным проектом, и характеристик объекта капитального строительства, созданного в соответствии с проектом-аналогом, по функциональному назначению и (или) по конструктивным и объемно-планировочным решениям.
Проверка по качественному критерию, предусмотренному подпунктом «з» пункта 2.1 настоящих Правил, в отношении приобретаемых объектов недвижимого имущества осуществляется путем оценки обоснования необходимости приобретения такого объекта недвижимого имущества, строительство которого было осуществлено с использованием дорогостоящих строительных материалов, художественных изделий для отделки интерьеров и фасада, машин и оборудования.
2.4.	Проверка по количественному критерию, предусмотренному подпунктом «б» пункта 2.2 настоящих Правил, объектов капитального строительства осуществляется путем сравнения стоимости инвестиционного проекта с проектами-аналогами, выбор которых осуществляется в порядке, предусмотренном абзацем вторым пункта 2.3 настоящих Правил.
Проверка по количественному критерию, предусмотренному подпунктом «б» пункта 2.2 настоящих Правил, приобретаемых объектов недвижимого имущества осуществляется путем определения рыночной стоимости приобретаемого объекта недвижимого имущества, указанной в отчете об оценке данного объекта, составленном в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации об оценочной деятельности.
Количественный критерий, предусмотренный подпунктом «б» пункта 2.2 настоящих Правил, не применяется в отношении инвестиционных проектов, по которым получено положительное заключение государственной экспертизы проектной документации в части проверки достоверности определения сметной стоимости строительства объектов капитального строительства, в случаях, установленных частью 2 статьи 8(3) Градостроительного кодекса Российской Федерации.
2.5.	Инвестиционные проекты, прошедшие проверку на основе качественных и количественных критериев, подлежат дальнейшей проверке на основе интегральной оценки, которая определяется Методикой.
3.	Порядок проведения проверки инвестиционных проектов
3.1. Заявители представляют в администрацию Белоглинского сельского поселения Белоглинского района подписанные руководителем заявителя (уполномоченным им на подписание должностным лицом) и заверенные печатью (при наличии) следующие документы:
а) заявление на проведение проверки по форме согласно приложению № 1 к настоящим Правилам;
б) паспорт инвестиционного проекта, заполненный по форме, согласно приложению № 2 к настоящим Правилам, подписанный заявителем;
в) обоснование экономической целесообразности, объема и сроков осуществления капитальных вложений в соответствии с пунктом 3.3 настоящих Правил, согласованное с соответствующим координатором муниципальной программы Белоглинского сельского поселения Белоглинского района;
г) задание на проектирование в соответствии с пунктом 3.4 настоящих Правил, согласованное с соответствующим главным распорядителем бюджетных средств;
д) копии правоустанавливающих документов на земельный участок, а в случае их отсутствия - копия решения о предварительном согласовании места размещения объекта капитального строительства;
е) копия разрешения на строительство;
ж) копия положительного заключения государственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий в случае, если проектная документация объекта капитального строительства и результаты инженерных изысканий подлежат государственной экспертизе в соответствии с законодательством Российской Федерации;
з) копия заключения ГАУ Краснодарского края «Краснодаркрайгосэкспертиза» по проверке достоверности сметной стоимости объекта капитального строительства в рамках инвестиционного проекта в случае, когда подготовка проектной документации и проведение ее государственной экспертизы не являются обязательными;
и) копия отчета об оценке рыночной стоимости объекта недвижимого имущества в случае его приобретения;
к) документальное подтверждение каждого участника реализации инвестиционного проекта об осуществлении финансирования (софинансирования) этого проекта и планируемом размере финансирования (софинансирования);
л) исходные данные для расчета интегральной оценки, включая количественные показатели (показатель) планируемых результатов реализации инвестиционного проекта, и расчет интегральной оценки, проведенный заявителем в соответствии с Методикой;
м) заключение, выданное отраслевым (функциональным) органом администрации Белоглинского сельского поселения Белоглинского района, на который возложены функции по координации и регулированию деятельности в отрасли (сфере управления), в которой реализуется инвестиционный проект, о невозможности или нецелесообразности применения экономически эффективной проектной документации повторного использования объекта капитального строительства, аналогичного по назначению и проектной мощности, природным и иным условиям территории, на которой планируется осуществлять строительство, информация о которой включена в единый государственный реестр заключений экспертизы проектной документации объектов капитального строительства, в отношении объектов капитального строительства, указанных в абзаце втором подпункта «а» и абзаце втором подпункта «в» пункта 1.3 настоящих Правил;
н) заключение о соответствии характеристик объекта капитального строительства, создаваемого в соответствии с инвестиционным проектом, и характеристик объекта капитального строительства, созданного в соответствии с проектом-аналогом, по функциональному назначению и (или) по конструктивным и объемно-планировочным решениям (не представляется при наличии положительного заключения государственной экспертизы проектной документации в части проверки достоверности определения сметной стоимости строительства объектов капитального строительства в случаях, предусмотренных частью 2 статьи 8(3) Градостроительного кодекса Российской Федерации).
3.2. Документы, указанные в подпунктах «д» - «з» пункта 3.1 настоящих Правил, не представляются в отношении инвестиционных проектов, по которым подготавливается решение либо о предоставлении средств районного бюджета на подготовку проектной документации и проведение инженерных изысканий, выполняемых для подготовки такой проектной документации, либо  о предоставлении средств местного бюджета на условиях софинансирования на реализацию инвестиционных проектов, проектная документация по которым будет разработана без использования средств местного бюджета, а также по которым планируется безвозмездная передача прав на использование проектной документации, разработанной без использования средств районного бюджета.
Документы, указанные в подпунктах "г" - "з" пункта 3.1 настоящих Правил, не представляются в отношении инвестиционных проектов, по которым планируется приобретение объектов недвижимого имущества.
3.3. Обоснование экономической целесообразности, объема и сроков осуществления капитальных вложений включает:
а) наименование и тип (инфраструктурный, инновационный и другие) инвестиционного проекта;
б) цель и задачи инвестиционного проекта;
в) краткое описание инвестиционного проекта, включая предварительные расчеты объемов капитальных вложений, а также обоснование выбора на вариантной основе основных технико-экономических характеристик объекта капитального строительства, определенных с учетом планируемых к применению технологий строительства, производственных технологий и эксплуатационных расходов на реализацию инвестиционного проекта в процессе жизненного цикла;
г) источники и объемы финансирования инвестиционного проекта по годам его реализации;
д) срок подготовки и реализации инвестиционного проекта;
е) обоснование необходимости привлечения средств районного бюджета для реализации инвестиционного проекта и (или) подготовки проектной документации и проведения инженерных изысканий, выполняемых для подготовки таков проектной документации;
ж) обоснование спроса (потребности) на услуги (продукцию), создаваемые в результате реализации инвестиционного проекта, для обеспечения, проектируемого (нормативного) уровня использования проектной мощности объекта капитального строительства (объекта недвижимого имущества);
з) обоснование планируемого обеспечения, создаваемого (реконструируемого) объекта капитального строительства инженерной и транспортной инфраструктурой в объемах, достаточных для реализации инвестиционного проекта;
и) обоснование использования при реализации инвестиционного проекта дорогостоящих строительных материалов, художественных изделий для отделки интерьеров и фасада и (или) импортных машин и оборудования в случае их использования.
3.4. Задание на проектирование объекта капитального строительства включает:
а) общие данные (основание для проектирования, наименование объекта капитального строительства и вид строительства);
б) основные технико-экономические характеристики объекта капитального строительства, в том числе предельную стоимость строительства (реконструкции, в том числе с элементами реставрации, технического перевооружения) объекта капитального строительства;
в) возможность подготовки проектной документации применительно к отдельным этапам строительства;
г) срок и этапы строительства;
д) технические условия для подключения к сетям инженерно-технического обеспечения, а также основные требования технической эксплуатации и технического обслуживания;
е) перечень конструкций и оборудования, предназначенных для создания объекта капитального строительства (фундаменты, стены, перекрытия, полы, кровли, проемы, отделка, внутренний дизайн, перечень материалов и другие);
ж) перечень технологического оборудования, предназначенного для создания объекта капитального строительства, с указанием типа, марки, производителей и других данных - по укрупненной номенклатуре;
з) дополнительные данные (требования к защитным сооружениям, прочие условия).
3.5. Основаниями для отказа в принятии документов для проведения проверки являются:
а) непредставление полного комплекта документов, предусмотренных настоящими Правилами;
б) несоответствие представленных документов требованиям к их содержанию и заполнению;
в) несоответствие числового значения интегральной оценки, рассчитанного заявителем, требованиям Методики.
3.6. Проведение проверки начинается после представления заявителем документов, предусмотренных пунктами 3.1 и 3.2 настоящих Правил, и завершается направлением (вручением) заявителю заключения о6 эффективности инвестиционного проекта.
3.7. Проверка инвестиционного проекта, не соответствующего качественным критериям, на соответствие его количественным критериям и проверка правильности расчета Заявителем интегральной оценки этого проекта не проводятся.
3.8. Срок проведения проверки, подготовки и выдачи заключения не должен превышать 2 месяцев.
   4. Выдача заключения  об эффективности инвестиционного проекта
4.1. Результатом проверки является заключение финансового отдела администрации Белоглинского сельского поселения Белоглинского района, содержащее выводы о соответствии (положительное заключение) или несоответствии (отрицательное заключение) инвестиционного проекта установленным критериям эффективности использования средств районного бюджета, направляемых на капитальные вложения по форме, согласно приложению № 3 к настоящим Правилам.
4.2. Положительное заключение является обязательным документом, необходимым для принятия решения о предоставлении средств районного бюджета на реализацию этого инвестиционного проекта за счет средств местного бюджета.
В случае если в ходе реализации инвестиционного проекта, в отношении которого имеется положительное заключение, увеличилась сметная стоимость (предполагаемая (предельная) стоимость) объекта капитального строительства или стоимость приобретаемого объекта недвижимого имущества, строительство, реконструкция, в том числе с элементами реставрации, техническое перевооружение или приобретение которых осуществляется в соответствии с этим инвестиционным проектом, и (или) уменьшились значения количественных показателей (показателя) результатов реализации инвестиционного проекта и (или) заменены количественные показатели (показатель) результатов реализации инвестиционного проекта, предусмотренные в указанном заключении, на количественные показатели (показатель) результатов реализации инвестиционного проекта, ранее не предусмотренные, то в отношении таких проектов проводится повторная проверка в соответствии с настоящими Правилами.
4.3. Отрицательное заключение должно содержать мотивированные выводы о неэффективности использования средств местного бюджета, направляемых на капитальные вложения в целях реализации инвестиционного проекта, или о необходимости доработки документации с указанием конкретных недостатков.
Отрицательное заключение, полученное в соответствии с абзацем вторым пункта 4.2 настоящих Правил, является основанием для подготовки предложения об отмене ранее принятого решения о дальнейшем предоставлении средств районного бюджета на реализацию инвестиционного проекта.
4.4. В случае получения отрицательного заключения заявитель вправе представить документы на повторную проверку при условии их доработки с учетом замечании и предложении, изложенных в заключении.
4.5. Заключение подписывается главой администрации Белоглинского сельского поселения Белоглинского района.
4.6. Администрация Белоглинского сельского поселения Белоглинского района заключение направляется заявителю на бумажном носителе в течение трех дней.

Начальник финансового отдела
администрации 								М.В. Даньшина
 





Приложение № 2
УТВЕРЖДЕНА
постановлением администрации Белоглинского сельского поселения Белоглинского района 
от  ___  ________  20___   №

МЕТОДИКА
ОЦЕНКИ ЭФФЕКТИВНОСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
СРЕДСТВ БЮДЖЕТА МУНИЦИПАЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ ТИМАШЕВСКИЙ РАЙОН,
НАПРАВЛЯЕМЫХ НА КАПИТАЛЬНЫЕ ВЛОЖЕНИЯ

1. Общие положения
1.1. Настоящая Методика предназначена для оценки эффективности ис-пользования средств бюджета Белоглинского сельского поселения Белоглинского района (в том числе средств бюджетов других уровней) (далее - средства местного бюджета), направляемых на капитальные вложения (далее - оценка эффективности), по инвестиционным проектам, предусматривающим строительство, реконструкцию, в том числе с элементами реставрации, техническое перевооружение объектов капитального строительства, приобретение объектов недвижимого имущества и (или) осуществление иных инвестиций в основной капитал, финансовое обеспечение которых планируется осуществлять полностью или частично из районного бюджета.
1.2. Оценка эффективности осуществляется на основе интегральной оценки эффективности, а также оценки эффективности на основе качественных и количественных критериев путем определения балла оценки по каждому из указанных критериев.
1.3. Настоящая Методика устанавливает общие требования к расчету интегральной оценки эффективности, а также расчету оценки эффективности на основе качественных и количественных критериев.

2. Состав, порядок определения баллов оценки качественных
критериев и оценки эффективности на основе
качественных критериев

2.1. Оценка эффективности осуществляется на основе качественных критериев, предусмотренных пунктом 2.1 Правил проведения проверки инвестиционных проектов на предмет эффективности использования средств бюджета Белоглинского сельского поселения Белоглинского района, направляемых на капитальные вложения, утвержденных данных постановлением. 
2.2. Оценка эффективности на основе качественных критериев рассчитывается по следующей формуле:


бli - балл оценки i-гo качественного критерия;
К1- общее количество качественных критериев;
Кiнп - количество критериев, не применимых к проверяемому инвестиционному проекту.
2.3. Требования к определению баллов оценки по каждому из качественных критериев установлены пунктами 2.4 - 2.13 настоящей Методики.
Возможные значения баллов оценки по каждому из качественных критериев приведены в графе "Допустимые баллы оценки" таблицы 1 приложения № 1 к настоящей Методике.
Инвестиционные проекты, соответствующие качественным критериям (оценка эффективности на основе качественных критериев Ч1, рассчитанная в соответствии с пунктом 2.2 настоящей Методики, равняется 100 процентам), и подлежат дальнейшей проверке на соответствие количественным критериям.
Инвестиционные проекты, не соответствующие качественным критериям, не подлежат проверке на соответствие количественным критериям и проверке правильности расчета заявителем интегральной оценки этого проекта и возвращаются заявителю.
2.4. Критерий - наличие четко сформулированной цели инвестиционного проекта с определением количественного показателя (показателей) результатов его осуществления.
Балл, равный 1, присваивается инвестиционному проекту, если в паспорте инвестиционного проекта и обосновании экономической целесообразности, объема и сроков осуществления капитальных вложений дана четкая формулировка конечных социально-экономических результатов реализации инвестиционного проекта и определены характеризующие их количественные показатели (показатель).
Конечные социально-экономические результаты реализации инвестиционного проекта - эффект для потребителей, населения, получаемый от товаров, работ или услуг, произведенных после реализации инвестиционного проекта. Например, снижение уровня загрязнения окружающей среды, повышение уровня обеспеченности населения медицинскими услугами, услугами образования.
Рекомендуемые показатели, характеризующие конечные социально-экономические результаты реализации проекта по различным видам деятельности и типам проектов, приведены в приложении № 3 к настоящей Методике.
Приведенный перечень количественных показателей не является исчерпывающим. С учетом специфики инвестиционного проекта могут быть определены иные показатели, характеризующие конечный результат реализации инвестиционного проекта.
2.5. Критерий - соответствие цели инвестиционного проекта приоритетам и целям, определенным в плане социально-экономического развития Белоглинского сельского поселения Белоглинского района, целям и задачам, определенным в соответствующей муниципальной программе Белоглинского сельского поселения Белоглинского района.
Балл, равный 1, присваивается инвестиционному проекту, если цель инвестиционного проекта соответствует одному из приоритетов и целен в указанных документах. Для обоснования оценки приводится формулировка цели со ссылкой на соответствующий документ.
2.6. Критерий - комплексный подход к решению конкретной проблемы в рамках инвестиционного проекта во взаимосвязи с мероприятиями соответствующих муниципальных программ Белоглинского сельского поселения Белоглинского района, ведомственных целевых программ Белоглинского сельского поселения Белоглинского района и соответствующих муниципальных нормативных правовых актов.
Обоснованием комплексного подхода к решению конкретной проблемы в рамках инвестиционного проекта (балл, равный 1) являются:
а) для инвестиционных проектов, реализуемых в рамках достижения цели одной из указанных программ, - соответствие цели инвестиционного проекта задаче мероприятия муниципальной программы Белоглинского сельского поселения Белоглинского района, ведомственной целевой программе Белоглинского сельского поселения Белоглинского района, решение которой обеспечивает реализация предлагаемого инвестиционного проекта. Приводятся наименование соответствующей муниципальной программы Белоглинского сельского поселения Белоглинского района, ведомственной целевой программы Белоглинского сельского поселения Белоглинского района и реквизиты документа об их утверждении, а также наименование мероприятия муниципальной программы Белоглинского сельского поселения Белоглинского района, ведомственной целевой программы Белоглинского сельского поселения Белоглинского района, выполнение которого обеспечит осуществление инвестиционного проекта.
б) для инвестиционных проектов, реализуемых в рамках непрограммных направлений деятельности, указываются реквизиты документа о предоставлении бюджетных ассигнований на реализацию инвестиционного проекта.
2.7. Критерий - необходимость строительства, реконструкции, в том числе с элементами реставрации, технического перевооружения объекта капитального строительства либо необходимость приобретения объекта недвижимого имущества, создаваемого (приобретаемого) в рамках инвестиционного проекта, в связи с осуществлением соответствующими отраслевыми (функциональны - ми) и территориальными органами администрации Белоглинского сельского поселения Белоглинского района полномочий, отнесенных к предмету их ведения.
Балл, равный 1, присваивается при наличии обоснования невозможности осуществления отраслевыми (функциональными) и территориальными органами Белоглинского сельского поселения Белоглинского района полномочий, отнесенных к предмету их ведения:
а) без строительства объекта капитального строительства, создаваемого в рамках инвестиционного проекта;
б) без реконструкции, в том числе с элементами реставрации, технического перевооружения объекта капитального строительства (с документальным подтверждением необходимости осуществления мероприятий по их реализации: указание степени изношенности конструкций, обоснование необходимости замены действующего и (или) приобретения нового оборудования);
в) без приобретения объекта недвижимого имущества (путем обоснования нецелесообразности или невозможности строительства объекта капитального строительства, а также обоснования выбора данного объекта недвижимого имущества, планируемого к приобретению (в случае приобретения конкретного объекта недвижимого имущества). В случае приобретения объекта недвижимого имущества в муниципальную собственность Белоглинского сельского поселения Белоглинского района также представляются подтверждение организационно - правового отдела администрации Белоглинского сельского поселения Белоглинского района отсутствия в казне Белоглинского сельского поселения Белоглинского района объекта недвижимого имущества, пригодного для использования его в целях, для которых он приобретается, и обоснование нецелесообразности или невозможности получения такого объекта во владение и пользование по договору аренды.
2.8. Критерий - отсутствие в достаточном объеме замещающей продукции (работ и услуг), производимой иными организациями.
Балл, равный 1, присваивается в случае, если в рамках инвестиционного проекта предполагается:
а) производство продукции (работ и услуг), не имеющей мировых и отечественных аналогов;
б) производство импортозамещающей продукции (работ и услуг);
в) производство продукции (работ и услуг), спрос на которую с учетом производства замещающей продукции удовлетворяется не в полном объеме.
Для обоснования соответствия критерию указываются объемы, основные характеристики аналогичной импортируемой продукции; объемы производства, основные характеристики, наименование и месторасположение производителя замещающей продукции (работ и услуг).
2.9. Критерий - обоснование необходимости реализации инвестиционного проекта с привлечением средств местного бюджета.
Балл, равный 1, присваивается в случае, если строительство, реконструкция, в том числе с элементами реставрации, техническое перевооружение объекта капитального строительства муниципальной собственности Белоглинского сельского поселения Белоглинского района либо приобретение объекта недвижимого имущества муниципальной собственности Белоглинского сельского поселения Белоглинского района, создаваемого в рамках инвестиционного проекта, предусмотрено проектами муниципальных программ Белоглинского сельского поселения Белоглинского района, ведомственных целевых программ Белоглинского сельского поселения Белоглинского района, решение о разработке которых принято в порядке, установленном муниципальными правовыми актами Белоглинского сельского поселения Белоглинского района. Указываются наименование и реквизиты соответствующих документов.
По инвестиционным проектам, финансирование которых планируется осуществлять частично за счет средств местного бюджета, балл, равный 1, присваивается при его соответствии также следующим требованиям:
а) наличие документального подтверждения каждого участника реализации инвестиционного проекта об осуществлении финансирования (софинансирования) инвестиционного проекта с указанием объема и сроков финансирования (софинансирования);
б) соответствие предполагаемого объема и сроков софинансирования проекта в представленных документах объему и срокам софинансирования, предусмотренных паспортом инвестиционного проекта.
2.10. Критерий - наличие муниципальных программ Белоглинского сельского поселения Белоглинского района, ведомственных целевых программ и муниципальных нормативных правовых актов, реализуемых за счет средств местного бюджета, предусматривающих строительство, реконструкцию, в том числе с элементами реставрации, техническое перевооружение объектов капитального строительства муниципальной собственности Белоглинского сельского поселения Белоглинского района, либо приобретение объектов недвижимого имущества в муниципальную собственность Белоглинского сельского поселения Белоглинского района, осуществляемых в рамках инвестиционных проектов, или решений органов местного самоуправления Белоглинского сельского поселения Белоглинского района о строительстве, приобретении в муниципальную собственность объектов капитального строительства, объектов недвижимого имущества, содержащих сведения о ресурсном обеспечении, мощности и сроках реализации инвестиционного проекта в отношении объекта капитального строительства, объекта недвижимого имущества.
Балл, равный 1, присваивается в случае, если заявителем указаны наименование муниципальной программы Белоглинского сельского поселения Белоглинского района и муниципального нормативного правового акта, в рамках которых планируется реализация инвестиционного проекта, или реквизиты решении, указанных в абзаце первом настоящего пункта, а также документально подтвержденное обязательство Белоглинского сельского поселения Белоглинского района по финансовому обеспечению инвестиционного проекта в объеме и в сроки, предусмотренные паспортом инвестиционного проекта.
Критерий неприменим в отношении инвестиционных проектов, планирующих строительство, реконструкцию, в том числе с элементами реставрации, техническое перевооружение объектов капитального строительства либо приобретение объектов недвижимого имущества, не относящихся к муниципальной собственности Белоглинского сельского поселения Белоглинского района.
2.11. Критерий - целесообразность использования при реализации инвестиционного проекта дорогостоящих строительных материалов, художественных изделий для отделки интерьеров и фасада, машин и оборудования. 
Использование при реализации инвестиционного проекта дорогостоящих строительных материалов, художественных изделий для отделки интерьеров и фасада, машин и оборудования признается обоснованным (балл, равный 1), если:
а) заявителем обоснована необходимость использования дорогостоящих строительных материалов, художественных изделий для отделки интерьеров и фасада, машин и оборудования;
б) отношение сметной стоимости объекта капитального строительства к проектируемой мощности объекта не более чем на 5 процентов превышает значение соответствующего показателя по проекту-аналогу;
в) отношение сметной стоимости объекта капитального строительства к общей площади объекта капитального строительства (кв. м) или строительному объему (куб. м) не более чем на 5 процентов превышает значение соответствующего показателя по проекту-аналогу.
В качестве проекта-аналога должен использоваться проект, реализуемый (или реализованный) без использования дорогостоящих строительных материалов, художественных изделий для отделки интерьеров и фасада, машин и оборудования или (в случае необходимости использования дорогостоящих строительных материалов, художественных изделий для отделки интерьеров и фасада, машин и оборудования) проект-аналог, доля дорогостоящих материалов в общей стоимости строительно-монтажных работ и (или) доля дорогостоящих машин и оборудования в общей стоимости машин и оборудования которого не превышает значения соответствующих показателей по рассматриваемому проекту.
Для проведения проверки на соответствие указанному критерию заявитель представляет документально подтвержденные сведения по проектам-аналогам, реализуемым (или реализованным) в Российской Федерации, по месту расположения земельного участка, на котором располагается (будет расположен) планируемый объект капитального строительства, или в иностранном государстве в случае отсутствия проектов-аналогов, реализуемых на территории Российской Федерации.
При выборе проектов-аналогов должно быть обеспечено максимальное соответствие характеристик проектируемого объекта и объектов-аналогов по функциональному назначению или по конструктивным и объемно-планировочным решениям. Предлагаемая форма сведений по проекту-аналогу приведена в приложении № 4 к настоящей Методике.
Критерий не применим к инвестиционным проектам, в которых не используются дорогостоящие строительные материалы, художественные изделия для отделки интерьеров и фасада, машины и оборудование.
Для проведения проверки на соответствие указанному критерию в отношении приобретаемых объектов недвижимого имущества заявитель представляет обоснование необходимости приобретения такого объекта недвижимого имущества, строительство которого было осуществлено с использованием дорогостоящих строительных материалов, художественных изделии для отделки интерьеров и фасада, машин и оборудования.
2.12. Критерий - наличие положительного заключения государственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий.
Подтверждением соответствия инвестиционного проекта указанному критерию (балл, равный 1) являются:
а) для проектов, проектная документация которых разработана и утверждена застройщиком (заказчиком), - наличие в представленных документах копии положительного заключения государственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий (если проектная документация объекта капитального строительства и результаты инженерных изысканий подлежат государственной экспертизе в соответствии с законодательством Российской Федерации),
б) указанный номер пункта и части статьи 49 Градостроительного кодекса Российской Федерации, в соответствии с которым государственная экспертиза проектной документации предполагаемого объекта капитального строительства не проводится.
Критерий не применим к инвестиционным проектам, по которым подготавливается решение о предоставлении средств местного бюджета на подготовку проектной документации и проведение инженерных изысканий, выполняемых для подготовки такой проектной документации, либо о предоставлении средств местного бюджета на условиях софинансирования на реализацию инвестиционных проектов, проектная документация по которым будет разработана без использования средств местного бюджета.
Подтверждением указанного положения является согласованное с главным распорядителем бюджетных средств задание на проектирование объекта капитального строительства, создаваемого в рамках инвестиционного проекта.
Критерий не применим для случаев приобретения объектов недвижимого имущества.
2.13. Критерий - обоснование невозможности или нецелесообразности применения экономически эффективной проектной документации повторного использования объекта капитального строительства, аналогичного по назначению и проектной мощности, природным и иным условиям территории, на которой планируется осуществлять строительство, информация о которой включена в единый государственный реестр заключении экспертизы проектной документации объектов капитального строительства, в отношении объектов капитального строительства, указанных в абзаце втором подпункта "а" и абзаце втором подпункта "в" пункта 1.3 настоящих Правил.
Балл, равный 1, присваивается, если заявителем обосновано, что использование экономически эффективной проектной документации повторного использования невозможно или нецелесообразно в случаях, установленных статьей 48.2 Градостроительного кодекса Российской Федерации.
Критерий не применим к инвестиционным проектам, по которым проектная документация разработана (будет разработана) с использованием проектной документации повторного использования, соответствующей критериям экономической эффективности, установленным постановлением Правительства Российской Федерации от 12 ноября 2016 г. N2 1159 "О критериях экономической эффективности проектной документации". Заявителем представляется документальное подтверждение об используемой экономически эффективной проектной документации повторного использования.
Критерий не применим для случаев приобретения объектов недвижимого имущества.
3. Состав, порядок определения баллов оценки и весовых коэффициентов количественных критериев и оценки эффективности на основе количественных критериев.
3.1. Оценка эффективности осуществляется на основе количественных критериев, предусмотренных пунктом 2.2 Правил проведения проверки инвестиционных проектов на предмет эффективности использования средств бюджета Белоглинского сельского поселения Белоглинского района, направляемых на капитальные вложения, утвержденных данных постановлением.
3.2. Оценка эффективности на основе количественных критериев рассчитывается по следующей формуле:


б2i, - балл оценки i-го количественного критерия;
Pi- весовой коэффициент i-го количественного критерия, в процентах;
К2 - общее число количественных критериев.
Сумма весовых коэффициентов по всем количественным критериям составляет 100 процентов.
3.3. Требования к определению баллов оценки по каждому из количественных критериев установлены пунктами 3.4 - 3.9 настоящей Методики.
Значения весовых коэффициентов количественных критериев в зависимости от типа (назначения) инвестиционного проекта, устанавливаемые в целях Методики, приведены в приложении № 2 к настоящей Методике.
Возможные значения баллов оценки по каждому из количественных критериев приведены в графе "Допустимый балл оценки" таблицы 2 приложения № 1 к настоящей Методике.
3.4. Критерий - значения количественных показателей (показателя) результатов реализации инвестиционного проекта.
Для присвоения балла, равного 1, представленные заявителем в паспорте инвестиционного проекта значения количественных показателен результатов его реализации должны отвечать следующим требованиям:
а) наличие показателя (показателей), характеризующего непосредственные (прямые) результаты реализации инвестиционного проекта (мощность объекта капитального строительства, общая площадь объекта, общий строительный объем, мощность приобретаемого объекта недвижимого имущества) с указанием единиц измерения в соответствии с Общероссийским классификатором единиц измерения;
б) наличие не менее одного показателя, характеризующего конечные социально-экономические результаты реализации проекта.
3.5. Критерий - отношение сметной стоимости или предполагаемой (предельной) стоимости объекта капитального строительства либо стоимости приобретения объекта недвижимого имущества, входящих в состав инвестиционного проекта, к значениям количественных показателей (показателя) результатов реализации инвестиционного проекта.
Проверка по данному критерию объектов капитального строительства осуществляется путем сравнения стоимости инвестиционного проекта с проектами-аналогами, выбор которых осуществляется в порядке, предусмотренном пунктом 2.11 настоящей Методики.
Проверка по данному критерию приобретаемых объектов недвижимого имущества осуществляется путем определения рыночной стоимости приобретаемого объекта недвижимого имущества, указанной в отчете об оценке данного объекта, составленном в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации об оценочной деятельности.
Сметная стоимость объекта капитального строительства, создаваемого в рамках реализации инвестиционного проекта, указывается в ценах года получения положительного заключения государственной экспертизы проектной документации, предполагаемая (предельная) стоимость объекта капитального строительства либо стоимость приобретения объекта недвижимого имущества указывается в ценах года представления паспорта инвестиционного проекта (с указанием года ее определения).
Балл, равный 1, присваивается проекту, если значение отношения сметной стоимости или предполагаемой (предельной) стоимости объекта капитального строительства либо стоимости приобретения объекта недвижимого имущества к его количественным показателям (показателю) результатов реализации проекта отличается от аналогичного значения (значений) показателя (показателей) по проектам-аналогам не более чем на 2 процента.
Балл, равный 0,5, присваивается проекту, если значение отношения сметной стоимости или предполагаемой (предельной) стоимости предлагаемого объекта капитального строительства либо стоимости приобретения объекта недвижимого имущества к его количественным показателям (показателю) результатов реализации проекта отличается от значения указанного отношения по проекту-аналогу более чем на 2 процента, но не более чем на 7 процентов.
Балл, равный 0, присваивается проекту, в случае если значение отношения сметной стоимости или предполагаемой (предельной) стоимости объекта капитального строительства либо стоимости приобретения объекта недвижимого имущества к его количественным показателям (показателю) результатов реализации проекта отличается от значения указанного отношения по проекту-аналогу более чем на 7 процентов хотя бы по одному показателю.
Критерий не применим в отношении инвестиционных проектов, по которым получено положительное заключение государственной экспертизы проектной документации в части проверки достоверности определения сметной стоимости строительства объектов капитального строительства, в случаях, установленных частью 2 статьи 8(3) Градостроительного кодекса Российской Федерации.
При определении значения баллов сметная стоимость или предполагаемая (предельная) стоимость объекта капитального строительства либо стоимость приобретения объекта недвижимого имущества, создаваемого (созданного) или приобретаемого в коде реализации проектов-аналогов, должна представляться в ценах года определения сметной стоимости объекта капитального строительства, планируемого к созданию в рамках реализации инвестиционного проекта. Приведение сметной стоимости или предполагаемой (предельной) стоимости объекта капитального строительства либо стоимости приобретения объекта недвижимого имущества по проектам-аналогам к указанному уровню цен должно осуществляться с использованием индексов-дефляторов инвестиций в основной капитал за счет всех источников финансирования, разработанных Минэкономразвития России в составе сценарных условий и основных параметров прогноза социально-экономического развития Российской Федерации и доведенных до федеральных органов исполнительной власти после утверждения Правительством Российской Федерации.
3.6. Критерий - наличие потребителей продукции (услуг), создаваемой в результате реализации инвестиционного проекта, в количестве, достаточном для обеспечения проектируемого (нормативного) уровня использования проектной мощности объекта капитального строительства (мощности приобретаемого объекта недвижимого имущества).
Заявитель приводит обоснование спроса (потребности) на продукцию (услуги), создаваемую в результате реализации инвестиционного проекта.
Балл, равный 1, присваивается, если проектная мощность (намечаемый объем производства продукции, оказания услуг) создаваемого (реконструируемого) в рамках реализации инвестиционного проекта объекта капитального строительства (мощности приобретаемого объекта недвижимого имущества) соответствует (или менее) потребности в данной продукции (услугах).
Балл, равный 0,5, присваивается, если потребность в данной продукции (услугах) обеспечивается уровнем использования проектной мощности создаваемого (реконструируемого) в рамках реализации инвестиционного проекта объекта капитального строительства (мощности приобретаемого объекта недвижимого имущества) в размере менее 100 процентов, но не ниже 75 процентов проектной мощности.
Балл, равный 0, присваивается, если потребность в данной продукции (услугах) обеспечивается уровнем использования проектной мощности создаваемого (реконструируемого) в рамках реализации инвестиционного проекта объекта капитального строительства (мощности приобретаемого объекта недвижимого имущества) в размере менее 75 процентов проектной мощности.
Потребность в продукции (услугах) определяется на момент ввода создаваемого (реконструируемого) в рамках реализации инвестиционного проекта объекта капитального строительства с учетом уже созданных и создаваемых мощностей в данной сфере деятельности.
3.7. Критерий - отношение проектной мощности создаваемого (реконструируемого) объекта капитального строительства (мощности приобретаемого объекта недвижимого имущества) к мощности, необходимой для производства продукции (услуг) в объеме, предусмотренном для муниципальных нужд.
Балл, равный 1, присваивается, если отношение проектной мощности создаваемого (реконструируемого) объекта капитального строительства (мощности приобретаемого объекта недвижимого имущества) к мощности, необходимой для производства продукции (услуг) в объеме, предусмотренном для муниципальных нужд, не превышает 100 процентов.
Заявитель приводит обоснование спроса (потребности) на услуги (продукцию), создаваемые в результате реализации инвестиционного проекта, для обеспечения проектируемого (нормативного) уровня использования проектной мощности объекта капитального строительства (мощности приобретаемого объекта недвижимого имущества).
3.8. Критерий - обеспечение планируемого объекта капитального строительства (объекта недвижимого имущества) инженерной и транспортной инфраструктурой в объемах, достаточных для реализации инвестиционного проекта.
Заявитель приводит обоснование планируемого обеспечения создаваемого (реконструируемого) объекта капитального строительства (приобретаемого объекта недвижимого имущества) инженерной и транспортной инфраструктурой.
Балл равен 1 в случаях:
а) если на площадке, отводимой под предлагаемое строительство (для функционирования приобретаемого объекта недвижимого имущества), уже имеются все виды инженерной и транспортной инфраструктуры в необходимых объемах;
б) если для предполагаемого объекта капитального строительства (приобретаемого объекта недвижимого имущества) в силу его функционального назначения инженерная и транспортная инфраструктура не требуется (например, берегоукрепительные работы).
Балл равен 0,5 если средневзвешенный уровень обеспеченности планируемого объекта капитального строительства (приобретаемого объекта недвижимого имущества) инженерной и транспортной инфраструктурой менее 100 процентов, но не менее 75 процентов от требуемого объема и инвестиционным проектом предусмотрены затраты на обеспечение планируемого объекта капитального строительства (объекта недвижимого имущества) инженерной и транспортной инфраструктурой в необходимых объемах.
Балл равен 0, если средневзвешенный уровень обеспеченности планируемого объекта капитального строительства (приобретаемого объекта недвижимого имущества) инженерной и транспортной инфраструктурой менее 75 процентов от требуемого объема или инвестиционным проектом не предусмотрены затраты на обеспечение планируемого объекта капитального строительства (объекта недвижимого имущества) инженерной и транспортной инфраструктурой  в необходимых объемах.
Средневзвешенный уровень обеспеченности инженерной и транспортной инфраструктурой рассчитывается по формуле:	


иi - уровень обеспеченности i-м видом инженерной и транспортной инфраструктуры (энергоснабжение; водоснабжение, теплоснабжение, телефонная связь, объекты транспортной инфраструктуры), в процентах;
n - количество видов необходимой инженерной и транспортной инфраструктуры.
3.9. Критерий - наличие положительного заключения государственной экспертизы проектной документации в части проверки достоверности определения сметной стоимости строительства объектов капитального строительства в случаях, установленных частью 2 статьи 8(3) Градостроительного кодекса Российской Федерации.
Балл, равный 1, присваивается проекту в случае наличия положительного заключения государственной экспертизы проектной документации в части проверки достоверности определения сметной стоимости строительства объектов капитального строительства в случаях, установленных частью 2 статьи 8(3) Градостроительного кодекса Российской Федерации.
Критерий не применим в отношении инвестиционных проектов, к которым применяется количественный критерий, предусмотренный подпунктом "б" пункта 2.2 Правил проведения проверки инвестиционных проектов на предмет эффективности использования средств бюджета Белоглинского сельского поселения Белоглинского района, направляемых на капитальные вложения, утвержденных данных постановлением.

4. Расчет интегральной оценки эффективности

4.1. Интегральная оценка (Эинт) определяется как средневзвешенная сумма оценок эффективности на основе качественных и количественных критериев по следующей формуле:
Э инт = Ч1 Х 0,2 + Ч2 Х 0,8, где
Ч1 - оценка эффективности на основе качественных критериев;
Ч2 - оценка эффективности на основе количественных критериев;
0,2 и 0,8 - весовые коэффициенты оценок эффективности на основе качественных и количественных критериев соответственно.
Расчет интегральной оценки приведен в таблице 3 приложения № 1 к настоящей Методике.
4.2. При осуществлении оценки эффективности предельное (минимальное) значение интегральной оценки устанавливается равным 70 процентов. Соответствие или превышение числового значения интегральной оценки установленному предельному значению свидетельствует об эффективности инвестиционного проекта и целесообразности его финансового обеспечения полностью или частично из местного бюджета.




Начальник финансового отдела 
администрации								М.В.Даньшина

























                                                                  Приложение 3
                                                                УТВЕРЖДЕН
постановлением администрации 
Белоглинского сельского поселения 
Белоглинского района
от  ____._______20___№___

ПОРЯДОК
ведения реестра инвестиционных проектов,
получивших положительное заключение об эффективности использования
средств бюджета Белоглинского сельского поселения Белоглинского района, направляемых на капитальные вложения

1. Настоящий Порядок устанавливает процедуру ведения реестра инвестиционных проектов, получивших положительное заключение об эффективности использования средств бюджета Белоглинского сельского поселения Белоглинского района (далее - средства местного бюджета), направляемых на капитальные вложения (далее - Реестр), в том числе требования к ведению и содержанию Реестра.
2. Реестр является информационной базой, содержащей зафиксированные на электронном носителе в соответствии с законодательством Российской Федерации и Краснодарского края об информации, информационных технологиях и о защите информации сведения об инвестиционных проектах, получивших положительное заключение об эффективности использования средств местного бюджета, направляемых на капитальные вложения.
3. Реестр ведется на электронном носителе путем внесения в него соответствующих записей.
4. Сведения об инвестиционном проекте вносятся в Реестр в течение пяти рабочих дней со дня утверждения положительного заключения об эффективности использования средств местного бюджета, направляемых на капитальные вложения.
5. Реестровая запись содержит следующие сведения:
1) порядковый номер записи;
2) наименование организации заявителя, представившего комплект документов для проведения проверки инвестиционного проекта на предмет эффективности использования средств местного бюджета, направляемых на капитальные вложения;
3) наименование инвестиционного проекта, получившего положительное заключение об эффективности использования средств местного бюджета, направляемых на капитальные вложения, согласно паспорту инвестиционного проекта;
4) значения количественных показателей (показателя) реализации инвестиционного проекта, получившего положительное заключение об эффективности использования средств местного бюджета, направляемых на капитальные вложения, с указанием единиц измерения показателей (показателя);
5) сметная стоимость объекта капитального строительства по заключению государственной экспертизы в ценах года, указанного в заключении, либо предполагаемая (предельная) стоимость объекта капитального строительства (стоимость приобретения объекта недвижимого имущества) в ценах года представления паспорта инвестиционного проекта с указанием года ее определения, рассчитанная в ценах соответствующих лет согласно паспорту инвестиционного проекта (в млн. рублей с одним знаком после запятой);
б) реквизиты комплекта документов, представляемых заявителем для проведения проверки инвестиционного проекта на предмет эффективности использования средств местного бюджета, направляемых на капитальные вложения (регистрационный номер, дата, фамилия, имя, отчество и должность подписавшего лица);
7) реквизиты положительного заключения по инвестиционному проекту об эффективности использования средств местного бюджета, направляемых на капитальные вложения (номер и дата заключения, фамилия, имя, отчество и должность лица, подписавшего заключение);
8) реквизиты повторного заключения по инвестиционному проекту об эффективности использования средств местного бюджета, направляемых на капитальные вложения (номер и дата заключения, фамилия, имя, отчество и должность лица, подписавшего заключение, характер заключения - положительное или отрицательное).
6. Изменения в Реестр вносятся в срок, указанный в пункте 4 настоящего Порядка, со дня утверждения повторного заключения по инвестиционному проекту об эффективности использования средств районного бюджета, направляемых на капитальные вложения.



Начальник финансового отдела 
администрации								М.В.Даньшина
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Примерная форма заявления
на проведение проверки инвестиционного проекта

Главе Белоглинского сельского поселения Белоглинского района
____________________________________
ф.и.о.


заявление
на проведение проверки инвестиционного проекта

Прошу провести проверку инвестиционного  проекта____________________________________________________________(титульное название объекта)
 на предмет соответствия установленным критериям эффективности.


Перечень прилагаемых документов:
1.	
2.	




	«___»	_________20	г.






Заявитель	_____________________________________________________
                               (подпись)	                                          (расшифровка подписи)
 
Приложение № 2
к Правилам проведения проверки инвестиционных проектов на предмет эффективности использования средств бюджета Белоглинского сельского поселения Белоглинского района, направляемых на капитальные вложения

ПАСПОРТ
ИНВЕСТИЦИОННОГО ПРОЕКТА, ПРЕДСТАВЛЯЕМОГО
ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОВЕРКИ ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПРОЕКТОВ НА
ПРЕДМЕТ ЭФФЕКТИВНОСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ СРЕДСТВ БЮДЖЕТА
БЕЛОГЛИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ БЕЛОГЛИНСКОГО РАЙОНА, НАПРАВЛЯЕМЫХ НА КАПИТАЛЬНЫЕ ВЛОЖЕНИЯ

1. Наименование инвестиционного проекта	__________________________
2. Цель инвестиционного проекта___________________________________
3. Срок реализации инвестиционного проекта_________________________
4. Форма реализации инвестиционного проекта (строительство, реконструкция, в том числе с элементами реставрации, техническое перевооружение объектов капитального строительства, приобретение объектов недвижимого имущества)
________________________________________________________________
5. Предполагаемые главный распорядитель средств бюджета Белоглинского сельского поселения Белоглинского района и муниципальный заказчик (в случае заключения муниципального контракта)
Наименование юридического лица, которому предоставляются бюджетные
ассигнования_______________________________________________________
6. Сведения о предполагаемом застройщике или техническом заказчике:
полное и сокращенное наименование юридического лица_______________
________________________________________________________________организационно-правовая форма юридического лица____________________	
адрес юридического лица в пределах места нахождения юридического лица_____________________________________________________________
должность, Ф.И.О. руководителя юридического лица____________________
7.	Участники инвестиционного проекта:_____________________________
8.	Наличие проектной документации по инвестиционному проекту____________________________________________________________
(ссылка на подтверждающий документ)
Наличие отчета об оценке объекта (при приобретении объекта недвижимого имущества)	 ____________________________________________________
(ссылка на документ)
9.	Наличие положительного заключения государственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий___________________________________________________________________________________________________________________________
(ссылка на документ, копия заключения прилагается или ссылка на номер пункта и части статьи 49 Градостроительного кодекса Российской Федерации, в соответствии с которым государственная экспертиза проектной документации не проводится)
10.	Сметная стоимость объекта капитального строительства по заключению государственной экспертизы в ценах года, указанного в заключении, либо предполагаемая (предельная) стоимость объекта капитального строительства (стоимость приобретения объекта недвижимого имущества) в ценах года представления паспорта инвестиционного проекта (далее - стоимость инвестиционного проекта) (нужное подчеркнуть) с указанием года ее определения - ______ г., __________ млн. рублей (включая НДС/без НДС -нужное подчеркнуть), а также рассчитанная в ценах соответствующих лет_________ млн. рублей, в том числе затраты на подготовку проектной документации (указываются в ценах года представления паспорта инвестиционного проекта, а также рассчитанные в ценах соответствующих лет),__________ млн. рублей, расходы на проведение технологического и ценового аудита, аудита проектной документации (указываются в ценах года представления паспорта инвестиционного проекта, а также рассчитанные в ценах соответствующих лет), ____________млн. рублей (заполняется по инвестиционным проектам, предусматривающим финансирование подготовки проектной документации за счет средств местного бюджета ).
11. Технологическая структура капитальных вложений:
 
	
	Сметная стоимость, включая НДС, в текущих ценах/в ценах соответствующих лет (млн. рублей)

	Стоимость инвестиционного проекта 
	

	в том числе:
	

	Затраты на проектно-изыскательские работы (ПИР)
	

	Строительно - монтажные работы, из них дорогостоящие материалы, художественные изделия для отделки интерьеров и фасада
	

	Приобретение машин и оборудования,
	

	Из них дорогостоящие и (или) импортные машины и оборудование
	

	Прочие затраты
	

	Приобретение объекта недвижимого имущества
	


	
12. Источники и объемы финансирования инвестиционного проекта, млн. рублей:
	Год реализации инвестиционного проекта
	Стоимость инвестиционного проекта(в текущих ценах/в ценах соответствующих лет)
	Источник финансирования инвестиционного проекта

	
	
	Средства федерального
бюджета (в текущих ценах
 /в ценах соответствующих лет)
	Средства краевого
бюджета (в текущих ценах
 /в ценах соответствующих лет)
	средства местного
бюджета (в текущих ценах
 /в ценах соответствующих лет)
	Внебюджетные источники финансирования(в текущих ценах
 /в ценах соответствующих лет)

	Инвестиционный проект - всего, в том числе:
20___ год
20___год
20___ год
…..
из них : этап I
(пусковой
комплекс) - всего, в том числе:
20___ год
20___ год
20___ год
	
	
	
	
	

	этап(пусковой Комплекс) - всего, в том числе:
20___ год
20___ год
20___ год
……
	
	
	
	
	


13.	Количественные	показатели	(показатель) результатов реализации инвестиционного проекта
____________________________________________________________
14.	Отношение стоимости инвестиционного проекта к количественным показателям (показателю) результатов реализации инвестиционного проекта, млн. рублей/на единицу результата, в текущих ценах_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
<*> В ценах года расчета стоимости инвестиционного проекта, указанной в пункте 10 настоящего паспорта инвестиционного проекта (по заключению государственной экспертизы, для предполагаемой (предельной) стоимости строительства - в ценах года представления настоящего паспорта инвестиционного проекта).
Заявитель	__________       ___________        ________________________
        (должность)	          (подпись)	             (фамилия, имя, отчество)
М.П. (при наличии)		                                «___»_________20___ г.
		
Начальник финансового отдела 
администрации								М.В.Даньшина 
Приложение № 3
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Примерная форма
заключения о результатах проверки инвестиционного проекта
на предмет эффективности использования средств бюджета
Белоглинского сельского поселения Белоглинского района,
направляемых на капитальные вложения


ЗАКЛЮЧЕНИЕ №____от  « __» _______	20__ г.
о результатах проверки инвестиционного проекта
на предмет эффективности использования средств
бюджета Белоглинского сельского поселения Белоглинского района,
направляемых на капитальные вложения
I. Сведения об инвестиционном проекте, представленном для проведения проверки на предмет эффективности использования средств бюджета Белоглинского сельского поселения Белоглинского района, направляемых на капитальные вложения, согласно паспорту инвестиционного проекта:____________________________________________________________
Наименование инвестиционного проекта:________________________________
___________________________________________________________________
Наименование заявителя:______________________________________________
___________________________________________________________________
Реквизиты комплекта документов, представленных заявителем:
И регистрационный номер:___________________________дата ____________;
фамилия, имя, отчество и должность лица, подписавшего заявление_________
___________________________________________________________________
Срок реализации инвестиционного проекта:______________________________
Значение количественных показателей (показателя) реализации инвестиционного проекта с указанием единиц измерения показателен (показателя):
 ___________________________________________________________________
Сметная стоимость инвестиционного проекта, всего в ценах соответствующих лет (в млн. рублей с одним знаком после запятой):
___________________________________________________________________
II.	Оценка эффективности использования средств бюджета Белоглинского сельского поселения Белоглинского района, направляемых на капитальные вложения, по инвестиционному проекту:
на основе качественных критериев, %:___________________________	
на основе количественных критериев, %:_________________________
значение интегральной оценки эффективности, %:__________________
III.	заключение (положительное либо отрицательное) о результатах проверки инвестиционного проекта на предмет эффективности использования средств Белоглинского сельского поселения Белоглинского района, направляемых на капитальные вложения:

Экспертиза проведена:
__________________    	___________________    _________________________
(должность) 	         (подпись)	                                (Ф.И.О.)


Согласовано:


__________________    ___________________    _________________________
(должность) 	         (подпись)	                                (Ф.И.О.)				
 




























Приложение № 1
к Методике оценки эффективности использования средств бюджета Белоглинского сельского поселения Белоглинского района, направляемых на капитальные вложения

РАСЧЕТ
ИНТЕГРАЛЬНОЙ ОТ ВЕНКИ ЭФФЕКТИВНОСТИ
ИНВЕСТИЦИОННОГО ПРОЕКТА
Наименование проекта (по паспорту инвестиционного проекта)
__________________________________________________________________
Форма реализации инвестиционного проекта (новое строительство, реконструкция, в том числе с элементами реставрации, техническое перевооружение или приобретение объекта недвижимого имущества) объектов капитального строительства, приобретение объектов недвижимого имущества)
__________________________________________________________________
Заявитель__________________________________________________________
Тип (назначение) проекта____________________________________________

Таблица 1. Оценка соответствия инвестиционного проекта
качественным критериям

	№
	Критерий
	Допустимый бал оценки
	Балл оценки (бli ) (или «Критерий неприменим»)
	Требование к определению баллов оценки

	1
	2
	3
	4
	5

	1.
	Наличие четко сформулированной цели инвестиционного проекта с определением количественного показателя (показателей) результатов его осуществления
	1;
0
	
	цель и задачи инвестиционного
проекта, количественные показатели результатов реализации проекта в соответствии с паспортом инвестиционного проекта и обоснованием экономической целесообразности осуществления капитальных вложении

	2
	Соответствие цели инвестиционного проекта приоритетам и целям, определенным в Стратегии социально-экономического развития Белоглинского сельского поселения Белоглинского района, целям и задачам, определенным в соответствующей муниципальной программе Белоглинского сельского поселения Белоглинского района
	1;
0
	
	Приводится
наименование документа, приоритет и цель
которым соответствует цель реализации инвестиционного проекта

	3
	Комплексный подход к решению конкретной проблемы в рамках инвестиционного проекта во взаимосвязи с мероприятиями
муниципальных программ и соответствующих муниципальных нормативных правовых актов
	1;
0
	
	Для инвестиционных проектов, реализуемых в рамках достижения целей муниципальных
Программ Белоглинского сельского поселения Белоглинского района (муниципальных нормативных правовых актов), ведомственных целевых программ Белоглинского сельского поселения Белоглинского района, указываются цели, задачи, конкретные программные
мероприятия, достижение и реализацию которых
обеспечивает
осуществление инвестиционного
проекта.
Для инвестиционных проектов, реализуемых в рамках непрограммных
направлений деятельности,
указываются реквизиты документа о предоставлении бюджетных ассигнований на реализацию инвестиционного проекта  Белоглинского сельского поселения Белоглинского района объекта недвижимого имущества, пригодного для использования его в целях, для которых он приобретается (в случае
приобретения объекта
недвижимого имущества в муниципальную собственность муниципального
образования
5. Обоснование
нецелесообразности или
невозможности
получения такого объекта во владение и
пользование по договору
аренды (в случае
приобретения объекта
недвижимого имущества в муниципальную
собственность
Белоглинского сельского поселения Белоглинского района)


	4
	Отсутствие в достаточном объеме замещающей продукции (работ и услуг), производимой иными организациями
	1;
0
	
	Указываются объемы, основные характеристики продукции (работ, услуг), не имеющей мировых и отечественны аналогов, либо замещаемой импортируемой продукции; объемы производства, основные характеристики, наименование и месторасположение
производителя
замещающей продукции (работ и услуг)

	5
	Обоснование
необходимости реализации инвестиционного проекта с привлечением средств районного бюджета
	1;
0
	
	Указываются наименование муниципальной программы Белоглинского сельского поселения Белоглинского района, ведомственных целевых программ Белоглинского сельского поселения Белоглинского района, (муниципального нормативного правового акта), в рамках
достижения целей которой(ого) планируется реализовывать инвестиционный проект,
или реквизиты поручения 
главы Белоглинского сельского поселения Белоглинского района, а также соответствующих решений по объектам, реализуемых в рамках непрограммных
направлении деятельности. . Реквизиты документов (договоров, протоколов, соглашений и т.п.), подтверждающих намерения участников инвестиционного проекта о его софинансировании с указанием планируемого объема капитальны вложений со стороны каждого участника; Приводятся объемы и
сроки финансирования
(софинансирования)

	6
	Наличие муниципальных программ Белоглинского сельского поселения Белоглинского района, ведомственных целевых программ Белоглинского сельского поселения Белоглинского района и муниципальных нормативных правовых актов реализуемых за счет
средств  местного
бюджета,
предусматривающих
строительство,
реконструкцию, в том числе с элементами реставрации, техническое
перевооружение объектов капитального строительства муниципальной собственности, либо приобретение объектов недвижимого имущества в муниципальную
собственность Белоглинского сельского поселения Белоглинского района, осуществляемых в рамках инвестиционных проектов, или решений органов местного самоуправления о строительстве,
приобретении в муниципальную
собственность объектов капитального
строительства, объектов
недвижимого имущества, содержащих сведения о ресурсном обеспечении, мощности и сроках реализации
инвестиционного проекта в отношении объекта
капитального
строительства, объекта недвижимого имущества
	1; 
0; 
«крите 
рий не 
приме 
ним»
	
	1. Указывается наименование муниципальной
программы Белоглинского сельского поселения Белоглинского района (муниципального нормативного правового акта), реализуемой за счет
средств местного бюджета
бюджета, дата ее утверждения или реквизиты сооветствующих органов местного самоуправления.
2. Реквизиты документов (договоров, протоколов, соглашений, писем  главного распорядителя и т.п.), подтверждающих намерения участников инвестиционного проекта о его софинансировании (софинансировании), с указанием планируемого объема капитальны вложений со стороны каждого участника; Приводятся объемы и
сроки финансирования
(софинансирования)

	7
	Целесообразность использования при реализации
инвестиционного проекта дорогостоящих строительных материалов, художественных изделий для отделки интерьеров и фасада, машин и оборудования
	1; 
0; 
«крите 
рий не 
приме 
ним»
	
	1. Наличие обоснования невозможности достижения цели и результатов реализации проекта без
использования дорогостоящих строительных материалов, художественных изделий для отделки интерьеров и фасада, машин и
оборудования;
2.Документально подтвержденные данные по проекту-аналогу; 3.Обоснование необходимости приобретения такого объекта недвижимого имущества,
строительство которого
было осуществлено с использованием дорогостоящих строительных
материалов, художественных изделии для отделки интерьеров и фасада, машин и
оборудования

	8
	Наличие положительного заключения
государственной
экспертизы проектной документации и
результатов инженерных изысканий
	1; 
0; 
«крите 
рий не 
приме 
ним»
	
	1.Реквизиты положительного
заключения государственной экспертизы проектной
документации и результатов инженерных изысканий (в случае ее необходимости согласно законодательству Российской Федерации);
2.В случае если
проведение государственной экспертизы проектной документации не требуется:
а) ссылка на соответствующие пункты и подпункты статьи 49
Градостроительного
кодекса Российской Федерации;
б) документальное
подтверждение наличия согласования задания на
разработку проектной
документации с главным распорядителем бюджетных средств

	9
	Обоснование
невозможности или нецелесообразности применения экономически эффективной проектной
документации повторного использования объекта капитального
строительства,
аналогичного по назначению и проектной мощности, природным и иным условиям территории, на которой планируется осуществлять
строительство, информация о которой включена в единый государственный реестр заключении
экспертизы проектной
документации объектов
капитального
строительства, в отношении
объектов капитального
строительства, указанных в абзаце втором подпункта "а" и абзаце втором подпункта "в" пункта 1.3 Правил проведения проверки инвестиционных проектов на предмет эффективности использования средств бюджета Белоглинского сельского поселения Белоглинского района, направляемых на капитальные вложения
	1;
0
	
	1 .Обоснование
Нецелесообразности и
невозможности применения
экономически
эффективной проектной
документации повторного 
использования в случаях,
установленных статьей
48.2 Градостроительного кодекса Российской Федерации.
2. В случае если критерий не применим в связи с использованием экономически
Эффективной проектной
документации повторного 
использования	-
реквизиты этой
документации

	
	К1 = 10
	К1НП =
	      


	

	
	Оценка эффективности использования средств районного бюджета, направляемых на капитальные вложения, на основе качественных критериев - Ч I
	

                           




Таблица 2. Оценка соответствия инвестиционного проекта
количественным критериям

	№
п/п
	Критерий
	Допусти
мые 
баллы 
оценки
	Балл 
оценки
б2i
	Весовой 
коэффициен 
т критерия 
Рi
	Средневзв
ешенный
балл
В2i хPi%
	Ссылки на 
документальные 
подтверждения

	1
	Значение
количественных показателей
(показателя)
результатов реализации инвестиционного проекта
	1;
0
	
	
	
	значения
количественных показателей,
результатов
реализации проекта в соответствии с паспортом инвестиционного проекта

	2
	Отношение сметной
стоимости или предполагаемой
(предельной)
стоимости объекта
капитального
строительства либо стоимости
приобретения объекта
недвижимого имущества, входящих в состав инвестиционного проекта, к
значениям
количественных показателей (показателя) результатов реализации инвестиционного
проекта
	1; 
0,5; 
0 
критери
й не
примени
м
	
	
	
	1 .Основные сведения и 
технико- экономические
показатели
проекта-аналога,
реализуемого
(или реализованного)
в Российской
Федерации	по
месту расположения земельного
участка, на
котором будет
расположен
(располагается) планируемый объект
капитального строительства, или(вслучае
отсутствия проектов-
аналогов, реализуемых на территории
Российской
Федерации)в
иностранном
государстве.
2.Рыночная стоимость приобретаемого
объекта
недвижимого имущества,
указанная в
отчете об оценке данного объекта, составленном в порядке,
предусмотренном
законодательством Российской
Федерации об
оценочной деятельности (в случае
приобретения объекта
недвижимого имущества).
З .Реквизиты положительного заключения государственной
экспертизы
проектной документации в части	проверки 
достоверности определения сметной
стоимости
строительства объектов капитального строительства в
случаях, установленных частью 2 статьи 8(3)
Градостроитель ного кодекса Российской
Федерации

	3
	Наличие потребителей продукции
(услуг), создаваемой в результате
реализации
инвестиционного проекта, в количестве,
достаточном для обеспечения
проектируемого (нормативного)
уровня использования
проектной мощности объекта капитального строительства (мощности приобретаемого объекта
недвижимого имущества)
	1;
0,5
	
	
	
	Обоснование спроса (потребности) на
услуги (продукцию), создаваемые в
результате
реализации инвестиционно-го проекта, для
обеспечения проектируемого
(нормативного) уровня
использования проектной
мощности объекта (мощности приобретаемого объекта
недвижимого имущества

	4
	Отношение
проектной
мощности создаваемого (реконструируемо го) объекта
капитального строительства
(мощности приобретаемого объекта
недвижимого имущества) к мощности, необходимой для производства продукции (услуг) в объеме, предусмотренном
для обеспечения
муниципальных нужд
	1;
0
	
	
	
	Приводятся
документально
подтвержденные данные о мощности, необходимой
для производства
продукции
(услуг) в
объеме, предусмотренном для
обеспечения муниципальных нужд

	5
	Обеспечение планируемогообъекта капитального
строительства
(объекта недвижимого имущества) инженерной и
транспортной
инфраструктурой в объемах, достаточных для
реализации
инвестиционного проекта	
	1;
0,5
	
	
	
	Обоснование планируемого
обеспечения создаваемого
(реконструируемого)
объекта капитального строительства (приобретаемого
объекта
недвижимого имущества) инженерной и
транспортной
инфраструктурой в объемах, достаточных для реализации инвестиционного проекта

	6
	Наличие положительного заключения
государственной экспертизы
проектной
документации в части проверки
достоверности определения сметной
стоимости строительства
объектов капитального строительства 
случаях,
установленных частью 2статьи
8(3) Градостроительного кодекса
Российской Федерации	

	1; 
критери 
й не 
примени 
м
	
	
	
	Сметная стоимость и 
реквизиты положительного заключения
государственной экспертизы проектной документации в части проверки 
достоверности
определения сметной
стоимости строительства объектов капитального строительства в случаях,
установленных частью 2 статьи 8(3)
Градостроитель-ного кодекса Российской
Федерации.
Критерий не
Применим в
отношении инвестиционных
проектов, к
которым применяется количественный
критерии,
предусмотренный подпунктом
"б" пункта 2.2
Правил
проведения проверки
инвестиционных
проектов на
предмет эффективности использования
средств
бюджета Белоглинского сельского поселения Белоглинского района,
направляемых
на капитальные вложения

	
	Оценка эффективности
использования средств местного бюджета, направляемых на
капитальные вложения, на основе количественных критериев - Ч2	

	



Таблица 3. Расчет интегральной оценки эффективности
Показатель	

	Показатель
	Оценка 
эффективности
	Весовой 
коэффициент

	Оценка эффективности на основе качественных критериев – Ч1
	
	0,2

	Оценка эффективности на основе количественны критериев - Ч2	
	
	0,8

	Интегральная оценка эффективности использования средств районного бюджета, направляемых на капитальные вложения - Эинт
	Эиит = Ч1 х 0,2 + Ч2 х 0,8
	1,0



Начальник финансового отдела 
администрации								М.В.Даньшина
































Приложение № 2
к Методике оценки эффективности использования средств бюджета Белоглинского сельского поселения Белоглинского района, направляемых на капитальные вложения

ЗНАЧЕНИЯ ВЕСОВЫХ КОЭФФИЦИЕНТОВ
КОЛИЧЕСТВЕННЫХ КРИТЕРИЕВ

	№
п/п
	Критерий
	Строительство, 
реконструкция, в том числе с элементами реставрации, 
объекта капитального 
строительства или 
приобретение объекта 
недвижимого имущества
	Для строительства, 
реконструкции, в том числе с элементами реставрации, объекта капитального строительства в случае, установленном частью 2 статьи 8(3) Градостроительного кодекса Российской Федерации

	
	
	здравоохранени 
я, образования, 
культуры и
спорта,
коммунальной 
инфраструктуры, 
административн 
ых и иных 
зданий, охраны 
окружающей 
среды
	производств
енного 
назначения,
транспортно
й 
инфраструкт 
уры, 
инфраструкт 
уры 
национально 
й 
инновацион 
ной системы 
и других
	здравоохранен
ия, 
образования,
культуры и
спорта, 
коммунальной 
инфраструкту 
ры , 
администрати 
вных и иных 
зданий, 
охраны 
окружающей 
среды
	производстве
нного 
назначения,
транспортной
инфраструкту 
ры, 
инфраструкту 
ры 
национально 
й 
инновационн 
ой системы и 
других

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	1
	Значения
количественных показателен
результатов реализации инвестиционного проекта
	5
	5
	5
	5

	2
	Отношение сметной 
стоимости или предполагаемой(предельной)
стоимости объекта капитального строительства
либо стоимости приобретения объекта
недвижимого имущества, входящих в состав
инвестиционного проекта, к
значениям количественных показателей (показателя)
результатов реализации инвестиционного проекта
	40
	40
	-
	-

	3
	Наличие потребителей услуг
(продукции), создаваемых в
результате реализации
инвестиционного проекта, в количестве, достаточном для
обеспечения проектируемого (нормативного) уровня использования проектной
мощности объекта (мощности приобретаемого
объекта недвижимого имущества)
	20
	18
	20
	18

	4
	Отношение проектной
мощности создаваемого
(реконструируем ого) объекта капитального
строительства
(мощности приобретаемого
Объекта недвижимого имущества) к мощности, необходимой для
производства продукции
(услуг) в объеме, предусмотренном
для обеспечения
муниципальных нужд
	15
	19
	15
	19

	5
	Возможность обеспечения
планируемого объекта
капитального строительства
(объекта недвижимого имущества) инженерной и
Транспортной инфраструктурам и в объемах, достаточных для реализации проекта
	20
	18
	20
	18

	6
	Наличие положительного заключения
государственной экспертизы проектной документации в части проверки
достоверности определения сметной стоимости строительства объектов капитального строительства в случаях, установленных частью 2 статьи 8(3)
Градостроительного кодекса Российской Федерации
	-
	-
	40
	40

	
	Итого
	100
	100
	100
	100


	
				
Начальник финансового отдела 
администрации								М.В.Даньшина
 





























Приложение № 3
к Методике оценки эффективности использования средств бюджета Белоглинского сельского поселения Белоглинского района, направляемых на капитальные вложения

РЕКОМЕНДУЕМЫЕ КОЛИЧЕСТВЕННЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ,
ХАРАКТЕРИЗУЮЩИЕ ЦЕЛЬ И РЕЗУЛЬТАТЫ РЕАЛИЗАЦИИ
ИНВЕСТИЦИОННОГО ПРОЕКТА
 
	Объект капитального строительства
	Количественный показатель

	
	характеризующий прямые (непосредственные)
результаты проекта
	характеризующий конечные
результаты проекта

	1
	2
	3

	1. Строительство (реконструкция) объектов здравоохранения, образования, культуры и спорта

	Учреждения здравоохранения(медицинские центры, больницы, поликлиники, родильные дома и другое
	1. мощность объекта:
Количество койко-мест;
Количество посещений в смену;
2. общая площадь здания, кв. метров;
3. строительный объем, куб. метров

	1)	количество создаваемых (сохраняемых) рабочих мест, единицы;
2)	рост обеспеченности населения муниципального образования или входящих в него поселений (в зависимости от масштаба проекта) медицинскими услугами, врачами и средним медперсоналом, в процентах к уровню обеспеченности до реализации проекта.
В случае создания (реконструкции) специализированных медицинских центров, клиник - снижение заболеваемости, смертности по
профилю медицинского учреждения

	Дошкольные и образовательные учреждения, центры детского творчества
	1. мощность объекта:
количество мест;
2. общая площадь здания, кв. метров;
3. строительный объем, куб. метров
	1)	количество создаваемых (сохраняемых) рабочих мест, единицы;
2)	рост обеспеченности муниципального образования (в расчете на 100 детей) местами в дошкольных образовательных, общеобразовательных учебных учреждений, центрах детского творчества, процентах к уровню обеспеченности до реализации проекта

	Учреждения культуры(театры, музеи, библиотеки и другое)
	1. мощность объекта:
количество мест; количество посетителей в день; для библиотек- количество единиц библиотечного фонда
2. общая площадь здания, кв. метров;
3. строительный объем, куб. метров
	1)	количество создаваемых (сохраняемых) рабочих мест, единицы;
2)	рост обеспеченности муниципального образования (в расчете на 1000 жителей) местами в учреждениях культуры, в процентах к уровню обеспеченности до реализации проекта

	Учреждения социальной защиты населения (дома инвалидов и престарелых, детей- инвалидов, детские дома)
	1. мощность объекта:
количество мест; 
2. общая площадь здания, кв. метров;
3. строительный объем, куб. метров
	1)	количество создаваемых (сохраняемых) рабочих мест, единицы;
2)	рост обеспеченности муниципального образования местами в учреждениях социальной защиты, в процентах к уровню обеспеченности до реализации проекта

	Объекты физической культуры и спорта (стадионы, спортивные центры, ледовые арены, плавательные бассейны и другие спортивные сооружения)
	1. мощность объекта:
пропускная способность спортивных сооружений, количество мест, тыс. человек; 
2. общая площадь здания, кв. метров;
3. строительный объем, куб. метров
	1)	количество создаваемых (сохраняемых) рабочих мест, единицы;
2)	рост обеспеченности муниципального образования объектами физической культуры и спорта, рост количества мест , в процентах к уровню обеспеченности до реализации проекта

	2. Строительство (реконструкция) общественных зданий и жилых помещений

	Жилые дома
	1. общая площадь объекта, кв. метров; 
2. полезная жилая площадь здания, кв. метров;
3. строительный объем, куб. метров
	Сокращение количества очередников на улучшение жилищных условий в муниципальном образовании, в процентах к количеству очередников до реализации проекта

	Административные здания
	1. общая площадь объекта, кв. метров; 
2. полезная и служебная площадь здания, кв. метров;
3. строительный объем, куб. метров
	обеспечение комфортных условий труда работников, кв. метров общей (полезной, служебной) площади здания на одного работника

	Общежития
	1)	количество мест;
2)	общая площадь объекта, кв. метров;
3)	строительный объем, куб. метров
	обеспечение комфортных условий проживания, кв. метров общей площади объекта на одного проживающего

	Здания организаций среднего профессионального образования
	1)	количество учебных мест;
2)	общая полезная площадь объекта, кв. метров;
3)	строительный объем, куб. метров
	1)	количество	создаваемых 
(сохраняемых) рабочих мест, единицы;
1)	обеспечение комфортных условий труда работников и обучения учащихся, кв. метров общей (полезной) площади зданий на одного учащегося

	3. Строительство (реконструкция) объектов коммунальной инфраструктуры и охраны окружающей среды 

	Очистные сооружения (для защиты водных
ресурсов и
воздушного бассейна от бытовых техногенных загрязнений)
	мощность объекта: объем переработки очищаемого ресурса, куб. метров (тонн), в сутки (год)
	1)	количество создаваемых (сохраняемых) рабочих мест,
единицы;
2)	сокращение концентрации вредных веществ в сбросах (выбросах), в процентах к их концентрации до реализации проекта;
3} соответствие концентрации вредных веществ предельно допустимой концентрации

	Береговые сооружения для защиты от наводнений, противооползневые сооружения
	1) общая площадь (объем) объекта, кв. метров (куб.метров);
2) иные размерные характеристики объекта в соответствующих единицах измерения

	1)	общая площадь защищаемой от наводнения (оползня) береговой зоны, тыс. кв. метров;
2)	предотвращенный экономический ущерб (по данным экономического ущерба от последнего наводнения, оползня), млн. рублей

	Объекты по переработке и захоронению токсичных промышленных отходов (ТПО)
	мощность объекта: объем переработки очищаемого ресурса, куб. метров (тонн) в сутки (год)
	1)	количество создаваемых (сохраняемых) рабочих мест, единицы;
2)	срок безопасного хранения захороненных ТПО, лет

	Мелиорация и реконструкция земель
сельскохозяйственного назначения
	общая площадь мелиорируемых и реконструируемых земель, гектары
	1)	количество создаваемых (сохраняемых) рабочих мест, единицы;
2)	предотвращение выбытия из сельскохозяйственного оборота сельхозугодий, гектары
3)	прирост сельскохозяйственной продукции в результате проведенных мероприятий, тонн

	Объекты коммунальной инфраструктуры (объекты водоснабжения, водоотведения, тепло-, газо- и электроснабжения)
	1)	мощность объекта в соответствующих натуральных единицах измерения;
2)	размерные и иные характеристики объекта (газопровода-отвода - км, давление; электрических сетей - км, напряжение и другое)
	1)	количество создаваемых (сохраняемых) рабочих мест;
2)	увеличение количества населенных пунктов, имеющих водопровод и канализацию, единицы;
3)	увеличение уровня газификации муниципального образования или входящих в него поселений, в процентах к уровню газификации до начала реализации проекта

	Сортировка, переработка и утилизация твердых бытовых отходов
	мощность объекта: объем переработки твердых бытовых отходов, тонн в сутки (год)
	1)	количество создаваемых (сохраняемых) рабочих мест, единицы;
2)	закрытие существующих свалок твердых бытовых отходов, общая площадь рекультативных земель, гектары

	4. Строительство (реконструкция) производственных объектов

	Производственные объекты
	мощность объекта, в соответствующих натуральных единицах измерения
	1)	количество создаваемых (сохраняемых) рабочих мест, единицы;
2)	конечные результаты с учетом проекта (например, повышение
доли конкурентоспособной
продукции (услуг) в общем объеме производства, в процентах)

	5. Строительство (реконструкция) инфраструктуры инновационной системы

	Инфраструктура научно-
технической и инновационной деятельности (научные центры по разработке
нанотехнологии; нанопроизводства
автоматизированного проектирования; производственно-
экспериментальн ые базы и другие)
	1)	общая площадь объекта, кв. метров;
2)	иные размерные характеристики объекта в соответствующих единицах измерения
	1) количество создаваемых (сохраняемых) рабочих мест, единицы;
2) количество новы технологий, уровень новизны образцов новой техники

	Инфраструктура коммерциализаци и инноваций (особые
экономические зоны, технопарки, инновационно-
технологические центры, бизнес- инкубаторы и другое)
	1)	общая площадь объекта, кв. метров;
2)	иные размерные характеристики объекта в соответствующих единицах измерения
	1)	количество создаваемых (сохраняемых) рабочих мест, единицы;
2)	повышение доли инновационно¬активных организаций, осуществляющих технологические инновации, в общем числе организаций, процентов;
3)	повышение доли инновационной продукции в общем объеме выпускаемой продукции, в
процентах

	6. Строительство (реконструкция) объектов транспортной инфраструктуры

	Пути сообщения общего пользования (железнодорожны пути;
автомобильные дороги с твердым покрытием; магистральные трубопроводы)
	1)	эксплуатационная длина путей сообщения общего пользования, км;
2)	иные размерные характеристики объекта в соответствующих единицах измерения
	1)	количество создаваемых (сохраняемых) рабочих мест, единицы;
2)	объем (увеличение объема): грузооборота транспорта общего пользования, тонно-км в год; пассажирооборота железнодорожного, автобусного и другого транспорта, пассажиро-км в год;
3)	сокращение времени
пребывания грузов, пассажиров в пути, процентов;
4)	увеличение доли населенных пунктов, связанных дорогами с
и твердым покрытием с сетью путей сообщения общего пользования

	Мосты, тоннели
	1)	общая площадь объекта, кв. метров;
2)	эксплуатационная длина объекта, км;
3) иные размерные характеристики объекта в соответствующих единицах измерения
	1) объем (увеличение объема) грузооборота транспорта общего пользования, тонн-км в год;
2)	объем (увеличение объема) пассажирооборота железнодорожного, автобусного и другого транс порта, пассажиро-км в год;
3)	сокращение времени
пребывания грузов, пассажиров в пути, процентов

	Аэропорты (аэровокзалы, взлетно- посадочные полосы, рулежные дорожки, места стоянки самолетов, объекты
навигации и управления воздушным движением и другое)
	1)	мощность объекта (объем перевозимых грузов, тонн; число перевозимых пассажиров, человек);
2)	общая площадь объекта, кв. метров;
3)	иные размерные характеристики объекта в соответствующих единицах измерения
	)	количество создаваемых (сохраняемых) рабочих мест, единицы;
2)	объем (увеличение объема) грузооборота воздушного транспорта, тонн-км в год;
3)	объем (увеличение объема) пассажирооборота воздушного транспорта, пассажиро-км в год;
4)	сокращение времени
пребывания грузов, пассажиров в пути, процентов

	Морские и речные порты,
портопункты и 
причалы
	1)	мощность объекта (объем перевозимых грузов, тонн; число перевозимых пассажиров, человек);
2)	общая площадь объекта, кв. метров;
3)	иные размерные характеристики объекта в соответствующих единицах измерения
	1)	количество	создаваемых
(сохраняемых) рабочих мест, 
единицы;
2) объем (увеличение объема) грузооборота водного транспорта, тонно-км в год;
3) объем(увеличение объема)
пассажирооборота водного 
транспорта, пассажиро-км в год;
4) сокращение	времени 
пребывания грузов, пассажиров в пути, процентов


	

Начальник финансового отдела 
администрации								М.В.Даньшина
 
























Приложение № 4
к Методике оценки эффективности использования средств бюджета
Белоглинского сельского поселения Белоглинского района, направляемых на капитальные вложения

СВЕДЕНИЯ
и количественные показатели результатов реализации
инвестиционного проекта-аналога

Наименование инвестиционного проекта	_______________________________
Срок реализации	___________________________________________________
Месторасположение объекта	_________________________________________
Форма реализации инвестиционного проекта (строительство, реконструкция, в том числе с элементами реставрации, объекта капитального строительства, приобретение объекта недвижимого имущества, иные инвестиции в основной капитал)______________________________________ 

Сметная стоимость и количественные показатели
результатов реализации инвестиционного проекта

	№ п/п
	Наименование показателя
	Единица 
измерения
	значение показателя  по инвестиционному 
проекту

	1
	2
	3
	4

	1
	Сметная стоимость объекта-аналога по заключению государственной экспертизы (с указанием года ее получения) в ценах года расчета сметной стоимости планируемого объекта капитального строительства (стоимости приобретения объекта недвижимого имущества), реализуемого в рамках инвестиционного проекта, представляемого для проведения оценки эффективности (с указанием года ее определения)
	млн. рублей
	

	
	в том числе:
	
	

	1.1
	строительно-монтажные работы
	млн. рублей
	

	1.1.1
	из них дорогостоящие работы и материалы
	млн. рублей
	

	1.2
	приобретение машин и оборудования
	млн. рублей
	

	1.2.1
	из них дорогостоящие машины и оборудование
	млн. рублей
	

	1.3
	приобретение объекта недвижимого имущества
	млн. рублей
	

	1.4
	прочие затраты
	млн. рублей
	

	2
	Показатели, характеризующие прямые результаты реализации проекта-аналога

	2.1
	
	
	

	….
	
	
	

	3
	Показатели, характеризующие конечные результаты реализации проекта-аналога

	3.1
	
	
	

	….
	
	
	




Начальник финансового отдела 
администрации								М.В.Даньшина
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