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АДМИНИСТРАЦИЯ БЕЛОГЛИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
БЕЛОГЛИНСКОГО РАЙОНА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 11.09.2017                                                                                      №133 


	
"Об утверждении порядка принятия решения о подготовке и реализации бюджетных инвестиций в объекты капитального строительства муниципальной собственности Белоглинского сельского поселения Белоглинского района"






В соответствии со статьей 79 Бюджетного кодекса Российской Федерации постановляю:
[bookmark: sub_1]1. Утвердить порядок принятия решения о подготовке и реализации бюджетных инвестиций в объекты капитального строительства муниципальной собственности Белоглинского сельского поселения Белоглинского района (прилагается).
[bookmark: sub_2]2. Начальнику общего отдела (Михайлюк) опубликовать настоящее постановление в СМИ  и разместить на официальном сайте Белоглинского сельского поселения Белоглинского района (.).
[bookmark: sub_3]3. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.
[bookmark: sub_4]4. Постановление вступает в силу со дня его официального опубликования(обнародовать).


Глава Белоглинского сельского поселения  
Белоглинского района                                                                         А.В.Тубаев


[bookmark: sub_1000]




ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к постановлению администрации
Белоглинского сельского 
поселения
Белоглинского района
от 11.09.2017 года № 133

Порядок
принятия решения о подготовке и реализации бюджетных инвестиций в объекты капитального строительства муниципальной собственности Белоглинского сельского поселения Белоглинского района


[bookmark: sub_100]1. Основные положения

[bookmark: sub_11]1.1. Настоящий Порядок принятия решения о подготовке и реализации бюджетных инвестиций в объекты капитального строительства муниципальной собственности Белоглинского сельского поселения Белоглинского района устанавливает правила принятия решения о подготовке и реализации бюджетных инвестиций за счет средств бюджета Белоглинского сельского поселения Белоглинского района (далее - инвестиции) в объекты капитального строительства (далее - объекты капитального строительства) в форме капитальных вложений в основные средства, находящиеся (которые будут находиться) в муниципальной собственности Белоглинского сельского поселения Белоглинского района (далее - решение).
[bookmark: sub_12]1.2. В настоящем Порядке используются следующие понятия:
подготовка инвестиций в объекты капитального строительства - определение объектов капитального строительства, в строительство, реконструкцию, в том числе с элементами реставрации, техническое перевооружение которых необходимо осуществлять инвестиции, и объема необходимых для этого бюджетных ассигнований, включая (при необходимости) приобретение земельных участков под строительство (реконструкцию) (включая выкуп земельных участков для муниципальных нужд Белоглинского сельского поселения Белоглинского района), подготовку проектной документации или приобретение прав на использование типовой проектной документации, информация о которой включена в реестр типовой проектной документации (в отношении жилых и административных зданий, объектов социально-культурного и коммунально-бытового назначения), и проведение инженерных изысканий, выполняемых для подготовки такой документации, а также определение главного распорядителя средств бюджета Белоглинского сельского поселения Белоглинского района (далее - местный бюджет), муниципального заказчика, застройщика в отношении объекта капитального строительства;
реализация инвестиций в объект капитального строительства - осуществление инвестиций в строительство, реконструкцию, в том числе с элементами реставрации, техническое перевооружение объекта капитального строительства, включая (при необходимости) приобретение земельного участка под строительство (реконструкцию) (включая выкуп земельных участков для муниципальных нужд Белоглинского сельского поселения Белоглинского района), подготовку проектной документации или приобретение прав на использование типовой проектной документации, информация о которой включена в реестр типовой проектной документации (в отношении жилых и административных зданий, объектов социально-культурного и коммунально-бытового назначения), и проведение инженерных изысканий для подготовки такой документации.
[bookmark: sub_13]1.3. Инициатором подготовки проекта решения может выступать администрация Белоглинского сельского поселения Белоглинского района, координатор муниципальной программы Белоглинского сельского поселения Белоглинского района, на которые возложены координация и регулирование деятельности в соответствующей сфере управления (отрасли) (далее - инициатор).
[bookmark: sub_14]1.4. Не допускается при исполнении местного бюджета предоставление инвестиций на строительство, реконструкцию, в том числе с элементами реставрации, техническое перевооружение объекта капитального строительства, в отношении которых принято решение о предоставлении субсидий на капитальные вложения.
Принятие решения о предоставлении инвестиций на строительство, реконструкцию, в том числе с элементами реставрации, техническое перевооружение объекта капитального строительства, по которому было принято решение о предоставлении субсидии на осуществление капитальных вложений, осуществляется после признания утратившим силу этого решения либо путем внесения в него изменений, связанных с изменением формы предоставления бюджетных средств (субсидий на бюджетные инвестиции).
[bookmark: sub_15]1.5. Отбор объектов капитального строительства, в строительство, реконструкцию, в том числе с элементами реставрации, техническое перевооружение которых необходимо осуществлять инвестиции, производится с учетом:
приоритетов и целей развития Белоглинского сельского поселения Белоглинского района исходя из прогнозов и программ социально-экономического развития Белоглинского сельского поселения Белоглинского района и стратегий развития на среднесрочный и долгосрочный периоды;
поручений главы Белоглинского сельского поселения Белоглинского района;
положительного заключения о результатах проверки инвестиционного проекта на предмет эффективности использования средств местного бюджета, направляемых на капитальные вложения.

[bookmark: sub_200]2. Подготовка проекта решения

[bookmark: sub_21]2.1. Инициатор подготавливает проект решения в форме проекта постановления администрации Белоглинского сельского поселения Белоглинского района.
В случае предоставления субсидии в рамках муниципальной программы Белоглинского сельского поселения Белоглинского района (подпрограммы,  отдельного мероприятия) инициатор согласовывает с координатором муниципальной программы изменения в ранее утвержденную муниципальную программу в случае, если он не является одновременно ее координатором.
Инициатор подготовки проекта решения согласовывает его заместителем главы, начальником отдела строительства, транспорта, связи, дорог, ЖКХ и ТЭК отдела архитектуры и градостроительства администрации Белоглинского сельского поселения Белоглинского района, финансовым отделом администрации Белоглинского сельского поселения Белоглинского района.
В проект решения может быть включено несколько объектов капитального строительства.
В проект решения включается объект капитального строительства, имеющий положительное заключение о результатах проверки инвестиционного проекта.
[bookmark: sub_22]2.2. Проект решения должен содержать следующую информацию в отношении каждого объекта капитального строительства:
[bookmark: sub_221]1) наименование объекта капитального строительства согласно проектной документации (или предполагаемое наименование объекта капитального строительства - в случае отсутствия утвержденной в установленном законодательством Российской Федерации порядке проектной документации на дату подготовки проекта решения);
[bookmark: sub_222]2) направление инвестирования (цель осуществления бюджетных инвестиций): строительство, реконструкция, в том числе с элементами реставрации, техническое перевооружение;
[bookmark: sub_223]3) наименование муниципального заказчика;
[bookmark: sub_224]4) наименование застройщика;
[bookmark: sub_225]5) мощность (прирост мощности) объекта капитального строительства, подлежащая вводу;
[bookmark: sub_226]6) срок ввода в эксплуатацию объекта капитального строительства;
[bookmark: sub_227]7) сметная стоимость объекта капитального строительства (при наличии утвержденной проектной документации) или предполагаемая (предельная) стоимость объекта капитального строительства (с распределением по годам реализации бюджетных инвестиций, предоставляемых в объекты капитального строительства) с выделением объема инвестиций на подготовку проектной документации и проведение инженерных изысканий или приобретение прав на использование типовой проектной документации;
[bookmark: sub_228]8) общий (предельный) объем инвестиций, предоставляемых на реализацию объекта капитального строительства (с распределением по годам реализации бюджетных инвестиций, направляемых в объекты капитального строительства) с выделением объема инвестиций на подготовку проектной документации и проведение инженерных изысканий или приобретение прав на использование типовой проектной документации.
В случае необходимости информация, предусмотренная подпунктами 7 и 8 настоящего пункта, может быть справочно дополнена выделением объема инвестиций на приобретение оборудования.
[bookmark: sub_23]2.3. В проекте решения информация об объектах капитального строительства должна отображаться согласно приложению к настоящему Порядку.
[bookmark: sub_24]2.4. В случае необходимости корректировки проектной документации в проекте решения могут быть предусмотрены средства местного бюджета соответственно на корректировку этой документации и проведение инженерных изысканий, выполняемых для корректировки такой документации.
[bookmark: sub_25]2.5. При принятии решений, предусматривающих создание объектов местного значения за счет средств местного бюджета, подлежащих отображению в документах территориального планирования Белоглинского сельского поселения  Белоглинского района, но не предусмотренных указанными документами территориального планирования МО  Белоглинский район, администрация Белоглинского сельского поселения Белоглинского района инициирует внесение соответствующих изменений в указанные документы территориального планирования Белоглинского сельского поселения  Белоглинского района в пятимесячный срок с даты принятия таких решений.
[bookmark: sub_26]2.6. Внесение изменений в решение осуществляется в соответствии с правилами, установленными настоящим Порядком, для его принятия.
[bookmark: sub_27]2.7. Реализация бюджетных инвестиций осуществляется с учетом положения о бюджетном процессе в Белоглинском сельском поселении Белоглинского района, утвержденного решением Совета Белоглинского сельского поселения Белоглинского района от 21 октября 2011 года N 32 § 2.

	Начальник финансового отдела   
 администрации
	М.В.Даньшина




[bookmark: sub_1100]





Приложение
к Порядку принятия
решения о подготовке и реализации
бюджетных инвестиций в объекты
капитального строительства муниципальной
собственности Белоглинского сельского 
поселения Белоглинского района

	Форма информации
об объекте капитального строительства (наименование объекта капитального строительства согласно проектной документации)

	

	(или предполагаемое наименование объекта капитального строительства - в случае отсутствия утвержденной в установленном законодательством Российской Федерации порядке проектной документации на дату подготовки проекта решения)

	

	Основные технико-экономические показатели по объекту

	1.
	Направление инвестирования (цель осуществления бюджетных инвестиций): строительство, реконструкция, в том числе с элементами реставрации, техническое перевооружение
	

	2.
	Наименование муниципального заказчика
	

	3.
	Наименование застройщика
	

	4.
	Мощность (прирост мощности) объекта капитального строительства, подлежащая вводу
	

	5.
	Срок ввода в эксплуатацию объекта капитального строительства
	

	

	Объем финансового обеспечения

	Показатель
	Источник финансирования в рублях
	Период реализации

	
	
	всего
	предшествующий период
	текущий год
	первый год планового периода
	и т.д.

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	Сметная стоимость объекта капитального строительства (при наличии утвержденной проектной документации) или предполагаемая (предельная) стоимость объекта капитального строительства
	всего
	
	
	
	
	

	
	краевой бюджет
	
	
	
	
	

	
	местный бюджет
	
	
	
	
	

	
	иные источники
	
	
	
	
	

	в том числе:
	
	
	
	
	
	

	объем инвестиций на подготовку проектной документации и проведение инженерных изысканий или приобретение прав на использование типовой проектной документации
	всего
	
	
	
	
	

	
	краевой бюджет
	
	
	
	
	

	
	местный бюджет
	
	
	
	
	

	
	иные источники
	
	
	
	
	

	Общий (предельный) объем инвестиций, предоставляемых на реализацию объекта капитального строительства
	всего
	
	
	
	
	

	
	краевой бюджет
	
	
	
	
	

	
	местный бюджет
	
	
	
	
	

	
	иные источники
	
	
	
	
	

	в том числе:
	
	
	
	
	
	

	объем инвестиций на подготовку проектной документации и проведение инженерных изысканий или приобретение прав на использование типовой проектной документации
	всего
	
	
	
	
	

	
	краевой бюджет
	
	
	
	
	

	
	местный бюджет
	
	
	
	
	

	
	иные источники
	
	
	
	
	

	Итого
	всего
	
	
	
	
	

	
	краевой бюджет
	
	
	
	
	

	
	местный бюджет
	
	
	
	
	

	
	иные источники
	
	
	
	
	

	

	Примечание: объем финансового обеспечения в графе "предшествующий период" отражается одной суммой без распределения по годам.
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